Звіт

про виконання Угоди щодо соціально-економічного

розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України

та  Львівською обласною радою за 2013 рік

Відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»   25 червня 2009 року у місті Львові  підписано Угоду щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою (далі – Угода), яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 681-р та рішенням обласної ради ХХХІХ сесії V-го демократичного скликання від 30 червня    2009 року № 954 з терміном дії Угоди з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2013 року.

Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів протягом                   2009 - 2013 років становить 3 255 892,6 тис. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету – 1842002,5 тис. гривень, місцевих бюджетів –                      1339081 тис. гривень, інших джерел – 74809,1 тис. гривень.

Відповідно до Угоди у 2013 році загальний орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить 323 583,3 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 290 921,5 тис. гривень, коштів місцевих бюджетів – 25 668,8  тис. гривень, інших джерел – 6 993 тис. гривень.

У звітному періоді фактичний обсяг фінансування спільних заходів становив 223 666,9 тис. гривень (69,1 відсотка),  у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 173 798 тис. гривень (59,7 відсотка), коштів місцевих бюджетів – 48 235,9 тис. гривень (187,9 відсотка), з інших джерел –  
1 633 тис. гривень (23,4 відсотка).

Пріоритетний напрям І. Реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості

Угодою передбачено орієнтовний обсяг фінансування пріоритетного напряму у 2013 році у сумі  69 971,7 тис. гривень, в тому числі з державного бюджету – 67 400,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  2 278,2 тис. гривень, з інших джерел – 293 тис. гривень.

Пріоритетний напрям у 2013 році профінансовано на суму 
10968,7 тис. гривень (15,7 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 9085,7 тис. гривень (13,5 відсотка), місцевих бюджетів – 
250 тис. гривень (11,0 відсотка) та інших джерел – 1633 тис. гривень, що 
у 5,6 раза більше  від передбачених Угодою на 2013 рік.

Спільний захід 1. Реструктуризація і ліквідація підприємств гірничої хімії

Відповідальні виконавці: Мінпромполітики, Національна академія наук, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування заходу у 2013 році у сумі                 41 800 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 40 800 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  1 000 тис. гривень.

У звітному періоді профінансовано на загальну суму 10937,7 тис. гривень (26,17 відсотка), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету у сумі 9085,7 тис. гривень (22,27 відсотка), з місцевих бюджетів – 250 тис. гривень 
(25 відсотків) та з інших джерел – 1602 тис. гривень.

За інформацією Мінпромполітики та Львівської облдержадміністрації за рахунок коштів державного бюджету частково профінансовано заходи щодо:

- відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених внаслідок проведення гірничих робіт земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка” (правонаступник — Новояворівське державне підприємство “Екотрансенерго” відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 24.02.2003 № 87-р)  – 3882,1 тис. гривень;

- консервації рудника № 2 і рекультивації порушених внаслідок проведення гірничих робіт земель Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства “Полімінерал” – 2491,4 тис. гривень;

- ліквідації сірчаних кар’єрів в зоні діяльності Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка” – 2712,2 тис. гривень.

За інформацією Мінпромполітики дія проекту “Ліквідація сірчаних кар’єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка" потребує продовження. У 2013 році проект фінансувався в рамках бюджетної програми КПКВК 2601090 та не був повністю завершений у зв’язку із непроведенням платежів Державною казначейською службою України.

Роботи щодо закриття сірчаного кар’єру і відновлення ландшафту в зоні діяльності державного гірничо-хімічного підприємства “Подорожненський рудник” завершено.

За інформацією Львівської облдержадміністрації з обласного екологічного фонду виділено та профінансовано 250 тис. гривень на розроблення робочого проекту, спрямованого на відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”.

Окрім цього, за рахунок інших джерел (кошти підприємства) частково профінансовано відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених внаслідок проведення гірничих робіт земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка” – 1 602 тис. гривень.

Спільний захід 2. Подолання соціальних та екологічних наслідків, пов’язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт

Відповідальні виконавці: Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Львівська обласна рада, Червоноградська міська рада, Сокальська райдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування у сумі 28171,7 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 26 600,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів –  1 278,2 тис. гривень, з інших джерел – 293 тис. гривень.

Фінансування спільного заходу у 2013 році з державного бюджету та з місцевих бюджетів не проводилось. З інших джерел захід профінансовано на 
31 тис. гривень.

За інформацією Міненерговугілля фінансування робіт щодо захисту підроблюваних територій від підтоплення у зв’язку із закриттям шах за бюджетною програмою КПКВК 1101070 “Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" у 2013 році не здійснювалося.

Причиною невиконання зобов`язань є недостатній обсяг фінансування за вищевказаною програмою, затверджений Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік". Так, при розрахованому необхідному обсязі коштів на 2013 рік у сумі 3 312,5 млн. гривень з Державного бюджету виділено 1 051 млн. гривень (31,7 відсотка).

З метою збільшення видатків Міненерговугілля неодноразово зверталося до Мінфіну (листи від 04.03.2013 №01/13-0293, від 20.03.2013 №2/13-989) та до Кабінету Міністрів України (листи від 04.03.2013 № КМ/13-0799 та 
від 14.06.2013 № КМ/13-2341). Проте станом на кінець 2013 року фінансування за вищезазначеною програмою не збільшено.

За інформацією Львівської облдержадміністрації у 2013 році з інших джерел було виділено лише 31 тис. гривень для проведення проектних робіт з будівництва насосної станції на шахті “Бендюзька".

Спільний захід 3. Будівництво шахти № 3 Червоноградська

Відповідальні виконавці: Міненерговугілля, Львівська обласна рада.

Угодою передбачено, що орієнтовний обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету буде визначено у відповідному додатку про фінансування об’єкта на наступні роки з урахуванням проектно-кошторисної документації, оскільки будівництво триватиме після 2013 року.

За інформацією Львівської облдержадміністрації у 2008 році УкрНДІпроектом та ДП “Львіввугілля" було розроблено техніко-економічне обґрунтування (далы – ТЕО) будівництва шахти № 3 Червоноградська, яке пройшло експертизу у філії ДП “Укрдержбудекспертиза" – "Укрвугледержбудекспертиза".

12 лютого 2013 року філією ДП “Укрдержбудекспертиза" – "Укрвугледержбудекспертиза" було дано остаточний експертний висновок даного ТЕО.

При цьому, філія ДП “Укрдержбудекспертиза" – “Укрвугледержбудекспертиза" відмічала, що допрацьоване ТЕО будівництва шахти №3 “Червоноградська" відповідає вимогам до міцності, надійності та довговічності будівель і споруд, а також до порядку розрахунку кошторисної частини проектної документації (ТЕО). Були зауваження до розділу оцінки впливу навколишнього середовища (ОВНС) державної екологічної експертизи та в цілому до проекту зауваження державної санітарної експертизи.

ДП “Львіввугілля" листом від 26.03.2013 № 10/512 направило відповіді на зауваження експертного звіту (негативного) від 12.02.2013 № 14 
ДП “Укрдержбудекспертиза" - “Укрвугледержбудекспертиза".

ДП “Львіввугілля" отримало позитивний експертний звіт від 08.04.2013 № 14 і листом від 18.04.2013 направило цей звіт і проектну документацію ТЕО на розгляд Міненерговугілля.

Станом на 28.03.2014 зазначений пакет документів опрацьовується у Міненерговугілля.

Пріоритетний напрям ІІ. Розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів

Угодою передбачено обсяг фінансування пріоритетного напряму у 
2013 році в обсязі 157 346,6 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 142 971 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 13 375,6 тис. гривень, з інших джерел – 1 000 тис. гривень.

Упродовж 2013 року фінансування за пріоритетним напрямом склало 200 956,7 тис. гривень (127,7 відсотка), у тому числі з державного бюджету – 158 425,8 тис. гривень (110,8 відсотка), з місцевих бюджетів – 
42 530,9 тис. гривень (318 відсотків), з інших джерел фінансування не проводилось.

Спільний захід 1. Забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту у м. Львові

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Укрєвроінфрапроект, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Львівська міська рада.

Угодою передбачено фінансування у 2013 році у сумі 7 950 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 2 700 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
5 250 тис. гривень.

У 2013 році спільний захід профінансовано на суму 73 375,5 тис. гривень (у 9 разів більше), у тому числі з державного бюджету – 30 858 тис. гривень 
(у 11,4 раза більше), з місцевих бюджетів – 42 517,5 тис. гривень (у 8 разів більше).

За інформацією Львівської облдержадміністрації виконано наступні роботи.

Щодо оновлення рухомого складу міського електротранспорту

За рахунок коштів міського бюджету профінансовано придбання трамвайного вагона з низьким рівнем підлоги в сумі 11910,0 тис. гривень.

Щодо реконструкції трамвайних ліній у центральній частині міста

За рахунок коштів міського бюджету профінансовано виконання робіт з реконструкції вулиць з коліями трамвайного маршруту № 6 (проектні роботи) – 1732,7 тис. гривень.

Щодо реконструкції тролейбусних ліній

За рахунок коштів міського бюджету на суму 268,8 тис. гривень профінансовано виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво тролейбусної лінії від автовокзалу до ТЦ “Ашан" - 94,1 тис. гривень, тролейбусної лінії від вул. Зернової до вул. Шота Руставелі - 
94,7 тис. гривень, тролейбусної лінії на вул. Стрийська - вул. Хуторівка - автостоянка - 80 тис. гривень.

Щодо будівництва трамвайної колії, житловий масив Сихів

За рахунок коштів міського бюджету профінансовано виконання робіт в сумі 349,9 тис. гривень, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації на  будівництво трамвайної лінії на житловий масив “Сихів" 
(від вул. Угорської до вул. В. Вернадського) - 229,1 тис. гривень та будівництво трамвайної лінії на житловий масив “Сихів" (від вул. І. Свєнціцького до 
вул. Угорської) - 120,8 тис. гривень.

Щодо будівництва та реконструкції автомобільних доріг комунальної власності

У 2013 році захід профінансовано з державного бюджету на суму 
30 858 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та утримання доріг комунальної власності профінансовано роботи з поточного ремонту вул. Стуса - 550,0 тис. гривень, 
вул. Січових Стрільців - 1317,7 тис. гривень, вул. І. Виговського – 
685,9 тис. гривень, вул. Пекарської - 1482,3 тис. гривень, вул. Стуса - 
300,0 тис. гривень, просп. Ч. Калини - 1189,9 тис. гривень, вул. Луганської - 279,8 тис. гривень, вул. Наукової - 1061,8 тис. гривень, вул. Горбачевського - 650,0 тис. гривень, вул. Золотої - 114,1 тис. гривень, вул. Плужника - 
346,0 тис. гривень, вул. Величковського, 32 - 120,0 тис. гривень, 
вул. Варшавська - Тунельна - 1566,8 тис. гривень; реконструкцію перехрестя вул. Стрийська - вул. Наукова - вул. Хуторівка - 2688,7 тис. гривень, транспортного вузла на перехресті вул. Городоцької - Шевченка, реконструкцію вул. Богданівської, просп. Свободи, вул. Сихівської, вул. Героїв УПА - 17426,5 тис. гривень, м. Винники - 170,1 тис. гривень, смт Рудно - 
70,4 тис. гривень, смт Брюховичі - 61,0 тис. гривень. Кошти отримані та не розподілені (на сьогодні продовжують знаходитися на рахунках міського бюджету) - 777 тис. гривень.

У 2013 році з міського бюджету профінансовано 28 256,1 тис. гривень, 
в т.ч. за рахунок коштів, які надійшли за рахунок податку з власників транспортних засобів – 9 026,9 тис. гривень та за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано виконання робіт на суму 19229,2 тис. гривень, а саме: з капітального ремонту доріг у с. Збиранка - 47,7 тис. гривень, тротуарів на 
пл. Ринок - 5,6 тис. гривень, тротуару на вул. Є. Коновальця (від вул. Київської до вул. А. Мельника) - 298,0 тис. гривень, вул. П. Полуботка (від будинку № 11 до вул. Лірницької) - 291,8 тис. гривень, вул. Д. Бортнянського - 
1475,9 тис. гривень, вул. Залізничної (від будинку № 42 до вул. Ясної) - 
5,3 тис. гривень, вул. Снопківській - 237,0 тис. гривень, міжквартальної дороги на вул. Володимира Великого між будинками №№ 31, 33 - 144,9 тис. гривень, вул. Генерала М. Юнаківа - 797,0 тис. гривень, доріг у с. Великі Грибовичі - 
0,4 тис. гривень, доріг у с. Малі Грибовичі - 0,4 тис. гривень, вул. Лесі Українки - 97,9 тис. гривень, світлофорного об’єкта на вул. Гетьмана І. Мазепи - “Балатон" - 1,2 тис. гривень, капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги на вул. Широкій, 84-90 - 192,7 тис. гривень, робіт з реконструкції - 
вул. Академіка А. Сахарова (від вул. Княгині Ольги до вул. Стрийської) - 
206,7 тис. гривень, вул. П. Куліша - 161,8 тис. гривень, вул. Пасічної (від 
вул. Зеленої до вул. Личаківської) - 293,3 тис. гривень, просп. Свободи 
(від вул. Городоцької до вул. М. Вороного) - 1266,0 тис. гривень, транспортного вузла на перехресті вул. Городоцької - вул. Т. Шевченка - 3235,9 тис. гривень, вул. Любінської - 1859,4 тис. гривень, примикання вул. Кульпарківської з 
вул. Трускавецькою до автодороги Львів - Меденичі - 30,5 тис. гривень, 
вул. Богданівської (від вул. Тракт Глинянський до вул. Золочівської) - 
320,8 тис гривень, перехрестя вул. Стрийської - вул. Наукової - вул. Хуторівки - 147,2 тис. гривень, доріг у с. Великі Грибовичі та Малі Грибовичі - 
15,3 тис. гривень, доріг у с. Збиранка - 5,0 тис. гривень, вул. Городоцької (від вул. Кульпарківської до межі міста) - 313,7 тис. гривень, вул. Героїв УПА - 324,9 тис. гривень, вул. Стрийської (від вул. Наукової до межі міста) - 
366,6 тис. гривень, пл. Князя Ярослава Осмомисла, у 
т. ч. вул. Б. Хмельницького - 132,4 тис. гривень, будівництво вул. Ряшівської (від вул. Є. Патона до вул. Кульпарківської) з транспортними розв’язками - 
1,3 тис. гривень, тротуару від іподрому до проектованої дороги № 7 - 
57,1 тис. гривень, капітальний ремонт (турнікетна загорожа) пл. А. Міцкевича і пл. Галицької - 107,8 тис. гривень, розробка робочого проекту облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові по внутрішньому кільцю навколо історичної частини м. Львова - 155,2 тис. гривень, капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів після виконання робіт на об'єкті (заміна аварійної ділянки водогону від НС “Збоїща" до вул. К. Студинського) - 
376,5 тис. гривень, аварійно-відновлювальні роботи на шляхопроводі по вул. Городоцькій, 166, виготовлення проектно-кошторисної документації, обстеження та випробування - 41,3 тис. гривень, капітальний ремонт тротуарів - 4878,8 тис. гривень, реконструкція пішохідної алеї вздовж стадіону СЗШ № 46 - 4,3 тис. гривень, капітальний ремонт тротуару на вул. В. Липинського - 
130,8 тис. гривень, капітальний ремонт тротуару на вул. Науковій - 
225,0 тис. гривень, капітальний ремонт тротуару на вул. Горбачевського - 
145,4 тис. гривень, капітальний ремонт тротуару біля будинку № 4-а на 
вул. П. Шафарика - 198,5 тис. гривень, капітальний ремонт тротуарів на прилеглих територіях до велодоріжок на вул. Стрийській - 72,2 тис. гривень, капітальний ремонт тротуарів та влаштування понижень бордюрів тротуарів для маломобільних груп населення на вул. Науковій - 80,8 тис. гривень, капітальний ремонт території між будинками № № 3, 5, 7, 9, 11, 11-а на 
вул. Академіка О. Богомольця - 186,4 тис. гривень, закупівля і встановлення обмежувачів руху транспорту для унеможливлення їх заїзду на пішохідну зону - 293,4 тис. гривень.

Спільний захід 2. Будівництво соціально-важливих об’єктів

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Бориславська міська рада, Червоноградська міська рада, Турківська районна рада, Золочівська районна рада, Миколаївська районна рада.

Угодою передбачено орієнтовний  обсяг фінансування заходу у 2013 році у сумі 32 796,6 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 
23 671 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 8 125,6 тис. гривень, з інших джерел – 1 000 тис. гривень.

Відповідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 22.05.2013 № 508  “Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" будівництво шкіл, визначених Угодою, профінансовано з державного бюджету на загальну суму 6 760,9 тис. гривень, у тому числі:

будівництво загальноосвітньої школи I-III ступеня на 480 учнівських місць, с. Нижня Яблунька Турківського району – 3 290,174 тис. гривень;

будівництво школи, с. Вороняки Золочівського району – 
2 484,85 тис. гривень;

добудова приміщень і реконструкцію існуючого блоку загальноосвітньої школи I-III ступеня, с. Черниця Миколаївського району – 985,872 тис. гривень.

Крім того, за інформацією Львівської облдержадміністрації будівництво загальноосвітньої школи I-III ступеня на 480 учнівських місць, с. Нижня Яблунька Турківського району профінансовано з місцевих бюджетів на суму 13,4 тис. гривень.

Спільний захід 3. Розбудова та модернізація інформаційної мережі телебачення та радіомовлення, впровадження цифрового телерадіомовлення

Відповідальні виконавці: Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Мінінфраструктури, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація.

Угодою не передбачено фінансування заходу у 2013 році.

За інформацією Держкомтелерадіо з метою виконання спільного заходу  Угоди в частині щодо передбачення під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік асигнувань для розбудови та модернізації мережі FM-радіомовлення для забезпечення трансляції на території Львівської області до трьох радіопрограм УР-1, УР-2, УР-3 Національної радіокомпанії України та програми обласного радіо з можливістю включення передач районних редакцій радіомовлення, штабів цивільної оборони, Держкомтелерадіо при підготовці бюджетних запитів на відповідний рік подавав Мінфіну перелік нових бюджетних програм, які необхідно внести до проекту Державного бюджету України, зокрема, щодо фінансування програми “Розбудова та модернізація мережі FM-радіомовлення для забезпечення трансляції до трьох радіопрограм УР-1, УР-2, УР-3 Національної радіокомпанії та програми обласного радіо” з обсягом бюджетного фінансування у сумі 
9 562,0 тис. гривень.

Однак, Державним бюджетом України на 2013 рік видатки за запропонованою Держкомтелерадіо новою бюджетною програмою не було враховано, що унеможливлює виконання спільних заходів Угоди.

За інформацією Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом останніх років Державне підприємство “Український державний центр радіочастот" (далі – УДЦР) виконав значні обсяги робіт щодо визначення можливості використання радіочастотного ресурсу України для радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) цифрового наземного ТВ мовлення (далі – ЦНТВМ). За результатами проведених робіт визначена можливість використання у Львівській області 
16 частотних присвоєнь для РЕЗ мереж ЦНТВМ, які розміщені на опорах Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ). Разом з цим, прийом програм ЦНТВМ на території Львівської області частково забезпечено роботою шести РЕЗ ЦНТВМ, які розміщені у сусідніх областях. На цей час для кожного із зазначених передавачів ЦНТВМ надано дозволи на експлуатацію. Доставку контента забезпечено супутниковими каналами зв’язку.

Результати частотного планування свідчать про те, що у Львівській області фактично не має вільного РЧР, необхідного для подальшого розвитку синхронних мереж ЦНТВМ у 14 – й, 39 – й та 25 – й зонах. Вивільнення РЧР вимагає прийняття Національною радою рішення щодо виводу з експлуатації діючих передавачів аналогового телебачення, а також проведення конверсії спектру радіочастотними органами спеціальних користувачів.

Окрім того, останнім часом УДЦР прорахував 36 частот для розбудови та модернізації мереж FM – радіомовлення на території Львівської області. Відповідні рекомендації щодо можливості та умов користування РЧР були надані до Національної ради. За результатами ліцензування Національна радіокомпанія України отримала ліцензії на мовлення в дев'яти населених пунктах, а Львівська обласна державна телерадіокомпанія (ОДТРК) - в одному населеному пункті. На теперішній час в Львівський області працює 54 РЕЗ звукового мовлення, з яких 16 РЕЗ звукового мовлення працюють за ліцензією НРКУ та Львівської державної телерадіокомпанії (FM – діапазон – 12, УКХ – діапазон – 2, СХ – діапазон – 2).

Спільний захід 4. Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення і штучних споруд на них

Відповідальні виконавці: Укравтодор, Укрєвроінфрапроект, Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Угодою передбачено фінансування заходу у 2013 році в сумі 
116 600 тис. гривень з державного бюджету.

За 2013 рік обсяг фінансування за рахунок коштів державного бюджету становив 120 806,9 тис. гривень (103,6 відсотка).

Укрєвроінфрапроект було визначено замовником Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини               чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357.

За інформацією Укрєвроінфрапроект ніяких видатків у 2013 році для реалізації вказаних спільних заходів Угоди не здійснював, оскільки відповідно до Паспорту Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу термін дії Програми закінчився 31 грудня 2012 року.

За інформацією Львівської облдержадміністрації кошти державного бюджету у сумі 120806,9 тис. гривень (передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 219 (за рахунок кредитних коштів під державні гарантії), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 706-р та наказом Укравтодору № 191 від 12.06.2013 (зі змінами) були направлені на поточний ремонт під’їзної автомобільної дороги до міжнародного автомобільного пункту пропуску Угринів — Хоробрів 
(16840,2 тис. гривень) та Грушів-Будомеж (195 тис.); поточний ремонт автомобільної дороги М-06 Київ — Чоп (4980,1 тис. гривень), поточний ремонт автомобільних доріг М-10 Львів — Краковець (38352,9 тис. гривень); 
М-11 Львів — Шегині (47032,7 тис. гривень); Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий (на ділянці Дрогобич — Стрий) (9189,9 тис. гривень); 
Н-02 Львів—Тернопіль (1525,2 тис. гривень); Н-09 Мукачеве — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів (2690,9 тис. гривень).

Пріоритетний напрям III. Створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища

Угодою передбачено орієнтовний обсяг фінансування пріоритетного напряму у 2013 році у сумі 17 525 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 12 250 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 4 675 тис. гривень, з інших джерел – 600 тис. гривень.

У 2013 році пріоритетний напрям профінансовано на суму 
4837,3 тис. гривень (27,6 відсотка), у тому числі з державного бюджету – 
3031,4 тис. гривень (24,7 відсотка), з місцевих бюджетів – 1805,9 тис. гривень 
(38,6 відсотка).

Спільний захід 1. Здійснення заходів щодо мінімізації впливу, утилізації та переробки токсичних відходів у Львівській області

Відповідальні виконавці: Мінприроди, Агентство держмайна, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування у 2013 році у сумі 7 000 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 4 300 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
2 100 тис. гривень, з інших джерел – 600 тис. гривень.

У 2013 році фінансування заходу не здійснювалось і роботи щодо його виконання не проводились.

За повідомленням Мінприроди станом на 01.01.2013 на території Львівської області непридатні пестициди відсутні.

Спільний захід 2. Формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду

Відповідальні виконавці: Мінприроди, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування у 2013 році в сумі 2 600 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 2 000 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
600 тис.  гривень.

Фактично у 2013 році захід профінансовано на суму 
3539,6 тис. гривень (136,1 відсотка), у тому числі з державного бюджету – 3031,4 тис. гривень (151,6 відсотка), з місцевих бюджетів – 508,2 тис. гривень 
(84,7 відсотка).

За інформацією Львівської облдержадміністрації розширення території Яворівського національного природного парку передбачено Регіональною програмою формування екологічної мережі Львівської області на 
2007-2015 роки і Регіональною програмою розвитку заповідної справи Львівської області до 2020 року та здійснюється за рахунок земель обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства (ОКСЛГП) “Галсільліс".

За кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ДФОНПС) у 2013 році в сумі 600,0 тис. гривень придбано та встановлено рекреаційні споруди в зонах стаціонарної рекреації Яворівського НПП, а саме: дерев'яні будиночки площею 50 м2, які розміщені в рекреаційно-атракційному об’єкті “Оселя Розточчя" та відпочинковій базі “Верещиця".

За інформацією Мінприроди Національний природний парк “Північне Поділля" створений Указом Президента України від 10.02.2010 № 156/2010. Спеціальну адміністрацію національного природного парку “Північне Поділля" створено 01.03.2012.

На утримання та функціонування національного природного парку “Північне Поділля" у 2013 році було передбачено кошторисом 
3498,73 тис. гривень з державного бюджету, з яких 1005 тис. гривень – це кошти спеціального фонду, решта 2493,73 тис. гривень –із загального фонду.

Фактичні видатки склали 2431,4 тис. гривень, з яких 155 тис. гривень – кошти ДФОНПС.

За кошти ДФОНПС проведено зміцнення матеріально-технічної бази національного природного парку “Північне Поділля", зокрема на суму 
155 тис. гривень – придбано оргтехніку та виробниче обладнання. Кошти у сумі 2 276,4 тис. гривень використані на виплату заробітної плати та нарахування на зарплату, видатки на відрядження, придбання матеріалів та інвентаря, оплату наданих послуг, у тому числі комунальних.

Повернуто до бюджету 850 тис. гривень, які були призначені на розроблення проектно-кошторисної документації, оскільки роботи не були проведені та кошти не були використані.

Фінансування заходів щодо формування екомережі та розвитку природно-заповідного фонду за рахунок коштів ДФОНПС у 2013 році не було передбачено.

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
(далі – ОФОНПС) у 2013 році профінансовано наступні заходи:

1. Винесення в натуру меж об’єктів ПЗФ області – у сумі 
600,0 тис. гривень.

У 2013 році було заплановано проведення робіт із винесення в натуру меж 46 об’єктів ПЗФ області, загальною площею 9976,35 га.

Департаментом екології облдержадміністрації проведено конкурсні торги та визначено переможця, який  не підписав договір на виконання послуг, що призвело до невиконання запланованих робіт та повернення коштів до бюджету.

2. Розвиток і розширення рекреаційної інфраструктури Яворівського НПП (будівництво вольєру) – 209,0 тис. гривень.

Виконано роботи з будівництва вольєру для розведення та утримання коней - нащадків дикого коня тарпана в Яворівському НПП.

3. Проведення робіт з організації та встановлення меж території національного природного парку “Північне Поділля" – 299,2 тис. гривень.

Проведено польові та камеральні роботи, сформовано планово-картографічні матеріали та матеріали відведення земель в межах парку.

Спільний захід 3. Будівництво об’єктів водовідведення у населених пунктах

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінприроди, Львівська обласна рада.

Угодою передбачено фінансування у 2013 році в сумі 7 925 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 5 950 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 
1975 тис. гривень.

Фактично у 2013 році захід профінансовано на суму 
1 297,7 тис. гривень (16,4 відсотка від загальної суми) з місцевих бюджетів 
(65,7 відсотка).

За повідомленням Львівської облдержадміністрації за рахунок коштів ОФОНПС у 2013 році виконувались роботи із будівництва каналізаційних очисних споруд у м. Самборі (997,7 тис. гривень), а саме, розпочато будівництво ІІІ черги – головної каналізаційної насосної станції та напірних колекторів, а також роботи із будівництва очисних споруд м. Моршин 
(300 тис.), зокрема, проведено придбання технологічного обладнання та засобів автоматизації для каналізаційно - насосної станції.

За повідомленням Мінприроди запити про виділення у 2013 році коштів із ДФОНПС для будівництва та реконструкції очисних споруд міст Стрия та Турки до Мінприроди не надходили.

Пріоритетний напрям IV. Збереження історико-культурної спадщини

Угодою передбачено орієнтовний обсяг фінансування напряму у 
2013 році у сумі 78 740 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 68 300 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 5 340 тис. гривень, з інших джерел – 
5 100 тис. гривень.

У 2013 році фактично пріоритетний напрям профінансовано на суму 6904,2 тис. гривень (8,8 відсотка), у тому числі з державного бюджету – 
3255,1 тис. гривень (4,8 відсотка) та з місцевих бюджетів на суму 
3 649,1 тис. гривень, (68,3 відсотка).

Спільний захід 1. Проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів культурної спадщини. Розроблення історико-містобудівної документації

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінкультури, Національна академія наук, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування у 2013 році на суму 
3 890 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 1 150 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 2 390 тис. гривень, з  інших джерел – 350 тис. гривень.

У 2013 році фінансування здійснювалось лише за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 395 тис. гривень (16,5 відсотка).

За повідомленням Львівської облдержадміністрації за ці кошти виготовлено паспорти на 25 пам'яток національного значення; інвентарні картки на 60 об’єктів культурної спадщини області, а також проведено дослідження та отримано звіт про результати археологічного обстеження басейну річки Вишня (Городоцький, Мостиський та Самбірський райони), басейну річки Солокія (Сокальський район).

Спільний захід 2. Збереження та проведення протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури і монументального мистецтва

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінкультури, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування у 2013 році обсягом 
27 550 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 21 550 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 2 700 тис. гривень, з інших джерел – 3 300 тис. гривень.

У 2013 році спільний захід профінансовано на суму 1923,7 тис. гривень (7,0 відсотка), у тому числі з державного бюджету – 392,7 тис. гривень 
(1,8 відсотка) та з місцевих бюджетів на суму 1531 тис. гривень, 
(56,7 відсотка).

За інформацією Львівської облдержадміністрації кошти обласного бюджету були передбачені, зокрема, для збереження замків і фортець в  обсязі 229,0 тис. гривень, за рахунок яких:

- виготовлено науково-проектну документацію до мікрофільмування, виготовлено документи страхового фонду та передачу мікрофільмів на довгострокове зберігання на замок в с. Свірж Перемишлянського району та монастир в с. Лаврів Старосамбірського району;

- виконано поточний ремонт дерев’яних елементів ансамблю оборонної вежі в с. П’ятничани Жидачівського району;

- упорядковано територію пам’ятки історії та монументального мистецтва у м. Винники - першого пам’ятника Тарасу Шевченкові на Західній Україні та проведено заходи з нагоди 100-річчя з його відкриття;

- проведено міжнародну наукову конференцію “Ревалоризація архітектурних ансамблів XVII-XVIII ст."

Для збереження дерев'яної сакральної архітектури в обласному бюджеті були передбачені кошти в обсязі 430,0 тис. гривень. Кошти повністю освоєні на наступні заходи:

- виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено реставраційні роботи щодо пристосування під музей пам’ятки архітектури 
XVI ст. (ох. № 1935-м) дерев'яної церкви Св. Архистратига Михаїла в с. Стара Скварява Жовківського району;

- встановлено пожежну сигналізацію та грозозахист на 2 пам’ятках дерев’яної сакральної архітектури Львівської області;

-  виконано комп’ютерне сканування 15 дерев’яних церков Львівщини.

Для збереження пам’яток дерев’яної сакральної архітектури, які внесені до Світової спадщини ЮНЕСКО, в обласному бюджеті були передбачені кошти в обсязі 371,0 тис. гривень. Кошти повністю освоєні на наступні заходи:

- виготовлено проектно-кошторисну документацію для виконання реставраційних робіт дерев’яних храмів ЮНЕСКО (церква Св. Юра у м. Дрогобичі, церква Святої Трійці в м. Жовкві, церква Святого Духа в 
с. Потелич Жовківського району та церква Собору Пресвятої Богородиці в 
с. Матків Турківського району);

- виконано комплексні роботи на дерев’яних храмах ЮНЕСКО (поточний ремонт даху, поточний ремонт огорожі, встановлення електромережі та грозозахисту);

- виготовлено каталоги в електронній та поліграфічній версіях “Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО – дерев’яні церкви Карпатського регіону України та Польщі", в  кількості 1000 примірників: – 500 українською мовою і 500 – англійською мовою;

- проведено українсько – польський семінар “Управління місцями світової спадщини ЮНЕСКО".

Для проведення досліджень на території історичних кладовищ, поховань та меморіалів в обласному бюджеті були передбачені кошти у обсязі 
151,0 тис. гривень. Кошти повністю освоєні на наступні заходи:

- впорядковано три об’єкти історичних поховань в населених пунктах:

- місця поховання тринадцяти вояків Української Галицької армії (далі – УГА), загиблих в боях 1918 року біля с. Домажир Яворівського району;

- поховання дев’яносто п’яти членів ОУН та вояків УПА с. Лопатин Радехівського району;

- впорядкування поховань на горі Маківка Сколівського району.

Для проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини області, передбачені в обласному бюджеті кошти в обсязі 350,0 тис. гривень та освоєні на наступні пам’ятки:

- виконано першочергові ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури національного значення Домініканський монастир з дзвіницею 
XV-XVIII ст. (охор. № 407) в смт Підкамінь Бродівського району.

Водночас для проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини області відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 № 76-р “Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків" (із змінами) передбачені кошти в обсязі 3 769,0 тис. гривень (відповідно до листа Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області від 16.01.2014 № 4-16/487 касові видатки склали 392,744 тис. гривень) на наступні пам’ятки:

1. Костел Непорочного зачаття монастиря сестер Кларисок (“Музей Пінзеля"). Пам’ятка архітектури національного значення 1607 року (ох. № 350), вул. Личаківська, 2,  м. Львів. Передбачено з державного бюджету – 
2 741,0 тис. гривень. Касові видатки – 97,701 тис. гривень (проведено ремонтно-реставраційні роботи фасаду та даху музею);

2. Монастир капуцинів XVIII ст. Пам’ятка архітектури національного значення (ох. № 406), смт Олесько Буський район. Освоєно з державного бюджету – 168,0 тис. гривень. Касові видатки – 167,613 тис. гривень;

3. Костел XVII ст. Різдва Богородиці. Пам’ятка архітектури національного значення (ох. № 421/1), м. Комарно Городоцький район. Освоєно з державного бюджету – 130,0 тис. гривень. Касові видатки – 
127,43 тис. гривень;

4. Вілла початку ХХ ст. – пам’ятка архітектури місцевого значення, м. Самбір вул. Стебельського. Освоєно з державного бюджету – 
730,0 тис. гривень. Касових видатків не було проведено.

Спільний захід 3. Проведення комплексу заходів з охорони та використання об’єктів культурної спадщини м. Львова

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінкультури, Мінекономрозвитку, Львівська міська рада.

Угодою передбачено фінансування у 2013 році у сумі 34 100 тис. гривень з державного бюджету.

У 2013 році захід профінансовано на суму 4 585,4 тис. гривень 
(13,4 відсотка), у тому числі з державного бюджету – 2 862,3 тис. гривень 
(8,4  відсотка), з місцевих бюджетів – 1 723,1 тис. гривень.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11.02.2013 № 76-р “Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків" у 2013 році передбачено 5 000 тис. гривень для реконструкції та реставрації будівель Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у м. Львові.

Касові видатки становили 2 862,33 тис. гривень, які були використані на  виконання проектно-кошторисної документації, геолого-розвідувальних робіт, робіт з реконструкції трансформаторної підстанції, проведення експертизи проекту, авторського та технічного нагляду.

За кошти міського бюджету профінансовано роботи з відновлення та впорядкування військових могил, військових меморіалів на території ЛКП “Личаківський цвинтар", на вул. І. Мечникова та вул. Пасічній, будівництво нижньої частини меморіалу воїнам УГА на території ЛКП “Музей “Личаківський цвинтар" - 49,9 тис. гривень, будівництво паливної та системи опалення в Катедральний Собор Пресвятої Богородиці - 7,6 тис. гривень, реставрація експонатів Музею народної архітектури і побуту у Львові - 
66,2 тис. гривень, будинку-пам'ятки архітектури місцевого значення на 
вул. Краківській, 14 - 197,4 тис. гривень, Вірменського Собору - 
51,1 тис. гривень, балконів житлових будинків - пам'яток архітектури - 
58,1 тис. гривень, фасаду будинку-пам’ятки архітектури на вул. Руській, 10 - 183,5 тис. гривень, реставрація стіни пам'яті на вул. Замарстинівській, 9 - 
29,9 тис. гривень, реконструкція системи опалення Музею народної архітектури та побуту - 43,4 тис. гривень, реставраційно-ремонтні роботи храму Святої Трійці на вул. Тершаковців, 1-а - 238,6 тис. гривень, виготовлення та встановлення копій скульптурної групи “Глорія" та “Путті" на будинку на 
пл. Ринок, 3 - 82,6 тис. гривень, реставрація меморіальної колони біля церкви св. Андрія на пл. Соборній - 4,9 тис., реставраційно-ремонтні роботи костелу Петра і Павла ордену Єзуїтів на вул. Театральній, 11 - 52,6 тис. гривень,  реставрація сходових кліток у будинках – пам'ятках архітектури - 
28,9 тис. гривень, реконструкція зовнішнього освітлення фасаду церкви Вознесіння Господнього на вул. Старознесенській, 23 - 72,3 тис. гривень, ремонтно-реставраційні та проектні роботи костелу святої Марії Магдалини на вул. С. Бандери, 8 - 25,0 тис. гривень.

За кошти міського бюджету також профінансовано проведення реставраційно-ремонтних робіт у Львівському духовному театрі “Воскресіння" на пл. Генерала Григоренка, 5 - 100,0 тис. гривень та реставрації органу Львівського будинку органної та камерної музики на вул. С. Бандери, 8 - 
290,0 тис. гривень. Профінансовано також реконструкцію зовнішнього освітлення фасаду церкви Святого Юра - 18,4 тис. гривень.

Окрім цього, проведено фінансування робіт з реконструкції адміністративної споруди на вул. Саксаганського, 13 - 12,8 тис. гривень, будинку Ратуші - 109,8 тис. гривень.

Спільний захід 4. Розвиток історико-культурних заповідників

Відповідальні виконавці: Мінрегіон, Мінкультури, Львівська облдержадміністрація.

Угодою передбачено фінансування у 2013 році у сумі 
13 200 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 11 500 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 250 тис. гривень, з  інших джерел – 1 450 тис. гривень.

Однак, заходи щодо розвитку історико-культурних заповідників у 
2013 році не проводились через відсутність коштів з усіх джерел фінансування.