Від 05.11.2013 № 3303-06/38690-12

|  |  | Комунальний заклад "Центральна міська лікарня м.Нова Каховка" вул. Карла Маркса, 33-а, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Державна казначейська служба України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601 |
|  |  | - Антимонопольний комітет України - вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680 |

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством       економічного        розвитку        і      торгівлі      України (далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт із реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса, 33 в м. Нова Каховка, яку проводить комунальний заклад"Центральна міська лікарня м.Нова Каховка" (далі – Замовник) (оголошення № 176044 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 07.10.2013 № 79 (822)) за процедурою “закупівля в одного учасника” у публічного акціонерного товариства "Фірма Херсоноблагробуд".

І. Дата початку здійснення моніторингу: 14.10.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 14.10.2013 № 3303-06/35854-12).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт із реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса, 33 в м. Нова Каховка оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.09.2013 № 61.

У пункті  5  обґрунтування  застосування   процедури   в   одного учасника (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

У пункті 7 обґрунтування зазначено, що документами, які підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника є пояснювальна записка ТОВ “Проектний центр” щодо коригування проекту, лист підрядної організації від 10.09.2013 № 01-09/172 щодо коригування проекту проектною організацією.

При цьому, документи, посилання на які вказані Замовником у пункті 7 обґрунтування, де мають зазначатися експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника не містять підтвердження щодо необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором при виконанні робіт із реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса, 33 в м. Нова Каховка.

Крім того, частиною другої статті 39 Закону передбачено, що процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником саме як виняток.

Винятковість процедури закупівлі в одного учасника на відміну від інших процедур закупівлі потребує максимального обґрунтування та об’єктивного документального підтвердження необхідності застосування цієї процедури як єдино можливої в конкретному випадку за умов, визначених частиною другою статті 39 Закону.

Водночас слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 20 Закону основною процедурою закупівлі є відкриті торги, проведення  яких має на меті раціональне та ефективне використання державних коштів, що забезпечується створенням конкурентного середовища серед учасників і визначенням найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів замовником з подальшим укладенням договору про закупівлю за результатами такої процедури, і сприяє максимальній економії та ефективності при здійсненні державних закупівель.

Таким чином, при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника Замовником не дотримано вимог абзацу четвертого частини четвертої статті 11, частини першої та пункту 8 частини другої статті 39 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами опрацювання матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку виявлено, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником без наявності умови застосування цієї процедури закупівлі, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов’язань за договором на закупівлю робіт із реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса, 33 в м. Нова Каховка, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам здійснення державних закупівель, закріпленими в статті 3 Закону.

VІ. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами проведеного моніторингу Мінекономрозвитку вважає за необхідне відмінити вказану процедуру закупівлі та провести процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність  за  вибір   та   застосування   процедур закупівлі  несуть  виключно  службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв’язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

- Директор департаменту державних закупівель

- та державного замовлення Міністерства

- економічного розвитку і торгівлі України                                                  А. Є. Рубан

Бикоріз 596-67-31