№ 3303-05/11258-08 від 11.04.2014

- Департамент капітального будівництва Черкаської  обласної

- державної адміністрації

- вул. Хрещатик, 223, м. Черкаси, 18000

- Державна казначейська

- служба України

- вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції поліклініки під перинатальний центр 
КЗ “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” по вул. Менделєєва, 3 в 
м. Черкаси (оголошення № 224717 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 13.12.2013 № 98/3 (841/3)), проведеної Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою “закупівля в одного учасника” у товариства з обмеженою відповідальністю “Черкасиміськбуд” (далі – ТОВ “Черкасиміськбуд”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 17.12.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 17.12.2013 № 3303-05/44669-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника 
робіт з реконструкції поліклініки під перинатальний центр КЗ “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника 12.12.2013 № 25.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є, зокрема, експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації від 06.12.2013 № 24-1410-13.П.02.ДІ, договір будівельного підряду від 23.07.2013 № 1.

Спільним Наказом Міністерства фінансів України та Державного агентства 
з інвестицій та управління національними проектами України від 22.03.2013 
№ 043-07/420 “Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2013 рік” затверджено паспорт бюджетної програми на 2013 рік Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України за КПКВК 6301130 “Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням”. При цьому перелік державних цільових програм, що виконуються у складі цієї бюджетної програми, включає реконструкцію регіонального перинатального центру у Черкаській області.

Відповідно до розпорядження Черкаської облдержадміністрації від 24.05.2013                                   № 152 Головне управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, правонаступником якого є Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, визначено замовником реконструкції поліклініки під перинатальний центр КЗ “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 334-р                                      “Про затвердження плану заходів з реалізації у 2013 році національного проекту                  “Нове життя” – нова якість охорони материнства та дитинства”, передбачено проведення реконструкції, виконання ремонтних робіт та технічного переоснащення приміщень (будівель, споруд), виділених в установленому порядку для розміщення перинатальних центрів, зокрема, в Черкаській області.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування за результатами проведення відкритих торгів ТОВ “Черкасиміськбуд” було визнано генпідрядною організацією на будівництво цього об’єкту, з якою укладений договір на виконання робіт від 23.07.2013 № 1.

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України № 119-07 “Про виділення додаткових бюджетних асигнувань на створення Черкаського перинатального центру” затверджений 17.09.2013.

Відповідно до листа від 10.12.2013 № 06/12 генеральної проектної організації із розробки проектної документації по проекту “Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” приватного підприємства “Архкомплекспроект” (далі – ПП “Архкомплекспроект”) було здійснено коригування проекту у зв’язку з чим виникла необхідність проведення додаткових будівельних робіт в наступних розділах: зовнішні мережі, архітектурно-будівельні рішення, конструкції залізобетонні, технологічні рішення, опалення і вентиляція, водопровід і каналізація, системи зв’язку, силове електрообладнання, електричне освітлення та інших.

Таким чином, ПП “Архкомплекспроект”, як організація яка здійснює авторський нагляд за реконструкцією зазначеного об’єкта та є генеральним проектувальником вказаного проекту, зазначає в якості виконавця додаткових робіт по об’єкту “Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси” попереднього виконавця робіт – ТОВ “Черкасиміськбуд” оскільки ці роботи технічно та економічно пов’язані з головним договором, а також підтверджує наявність умов для закупівлі у одного учасника на підставі пункту 8 частини другої статті 39 Закону.

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по проекту “Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” по вул. Менделєєва 3, в м. Черкаси” (коригування)” 
№ 24-1410-13.П.02.ДІ затверджений філією ДП “Укрдержбудекспертиза” у Черкаській області 06.12.2013.

Крім того, розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації 
від 12.12.2013 № 425 перезатверджено проектну документацію по проекту “Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва 3, в м. Черкаси”.

Таким чином, вказані документи підтверджують необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних

- закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

- і торгівлі України                                                                                       Андрій РУБАН