№ 3303-05/12065-08 від 17.04.2014

|  | Біляївська районна державна адміністрація |
| --- | --- |
|  | просп. Жовтневої революції, 11, м. Біляївка, Одеська обл., 67600 |
|  | Державна казначейська служба України |
|  | вул. Бастіонна, 6 м. Київ, 01601, |

- ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України                                      (далі – Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель»  (далі – Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) здійснено моніторинг закупівлі  закупівлю робіт з реконструкції будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в м. Біляївка (оголошення № 209463 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель від 02.12.2013 № 95/2 (838/2)), проведеної Біляївською районною державною адміністрацією (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю «Білд-ПРО».

І. Дата початку здійснення моніторингу: 06.12.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 06.12.2013 № 3303-05/43026-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкції будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в м. Біляївка оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.11.2013 № 1.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідності  проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини  необхідними для виконання проекту за умови,  що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт,  якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, є лист ПП «Спецтехпроект інжиніринг», що здійснює технічний нагляд на об’єкті від 07.11.2013                     № 01-07/11-2013, лист ТОВ «Град Строй», що здійснює авторський нагляд на об’єкті                 від 08.11.2013 № 08/11-1, лист філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області                  від 18.11.2013 № 326/01, експертний звіт № 16-1149-13 від 08.08.2013 року філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області, річний план державних закупівель Біляївської районної державної адміністрації, протокол переговорів з учасником ТОВ «Білд-Про» - попереднім виконавцем робіт з реконструкції будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в м. Біляївка Одеської області.

Згідно з листом ТОВ «Град Строй» від 08.11.2013 № 08/11-1, що здійснює авторський нагляд на об’єкт та виступає генеральним проектувальником робіт з реконструкції будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в м. Біляївка замовника поінформовано, що в процесі виконання робіт, внаслідок коригування проектно-кошторисної документації, що отримала позитивний експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області  від 08.08.2013 № 16-1149-13, виникла необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених в обсяги будівельно-монтажних робіт за початковим робочим проектом, але необхідних для виконання проекту.

Заміна виконавця робіт на даному етапі є небажаною у зв’язку із можливістю виникнення  проблем технічного характеру пов’язаних з його обслуговуванням, зокрема гарантійним обслуговуванням, що є небажаним для замовника будівництва, а також що такі додаткові роботи є невід’ємно технічно пов’язаними технологічним процесом виконання із тими, що виконувались попереднім виконавцем робіт.

Враховуючи зазначене «Град Строй» рекомендувало для виконання робіт залучити попереднього виконавця  «Білд-ПРО».

Також, листом від 07.11.2013 № 01-07/11-2013 ПП «Спецтехпроект інжиніринг», що здійснює технічний нагляд на об’єкті: «Реконструкція будівлі казарми під дитячий садок на 150 місць в м. Біляївка, Одеської області» поінформувало, що додаткові будівельні роботи, не включені у початковий проект, але необхідні для його виконання та передбачені проектним рішенням. Крім того,  у разі зміни виконавця робіт на об’єкті буде дуже ускладнено пред’явлення Замовником будівництва вимог за гарантійними зобов’язаннями протягом гарантійного терміну, який становить 10 років для цього об’єкту.

Ураховуючи вищезазначене, ТОВ «Град Строй» від 08.11.2013 № 08/11-1 та лист від 07.11.2013 № 01-07/11-2013 ПП «Спецтехпроект інжиніринг» підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, а саме: необхідності  проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини  необхідними для виконання проекту за умови,  що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт,  якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних

- закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

- і торгівлі України                                                                                       Андрій РУБАН

Заєць 529-23-02