№ 3303-06/29385-08 від 21.08.2013

|  | Управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Донецькій області |
| --- | --- |
|  | вул. 50 річчя СРСР, 149, м. Донецьк, 83015 |

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої              статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту блоку адміністративних приміщень та приміщень архіву для збереження справ потерпілих за адресою: вул. Рози Люксембург, буд. 86 "Б", м. Донецьк, Донецької області (коригування) - згідно з проектом, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Донецькій області (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Донсервісбуд».

І. Дата початку здійснення моніторингу: 15.08.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням замовника (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 15.08.2013 № 3303-05/28771-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до підпункту 2.3.2 пункту 2.3 Порядку у разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою замовника щодо процедури закупівлі в одного учасника замовник зобов’язаний подати до Мінекономрозвитку витяг з річного плану або копію річного плану закупівель, засвідчені в установленому законодавством порядку (у разі наявності на дату початку здійснення моніторингу закупівлі).

При цьому слід звернути увагу, що Замовником для здійснення моніторингу надано зміни до річного плану державних закупівель на 2013 рік від 31.07.2013  № 3.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту блоку адміністративних приміщень та приміщень архіву для збереження справ потерпілих за адресою: вул. Рози Люксембург, буд. 86 "Б",                         м. Донецьк, Донецької області (коригування) - згідно з проектом оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 31.07.2013  № 3.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника                     (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 5 частини другої статті 39 Закону, а саме: потреба  здійснити  додаткову  закупівлю  у  того  самого постачальника з метою уніфікації,  стандартизації або забезпечення сумісності  з  наявними  товарами,  технологіями,   роботами   або послугами,   якщо  заміна  попереднього  постачальника  (виконавця робіт,  надавача  послуг)  може  призвести  до  несумісності   або виникнення    проблем    технічного    характеру,   пов'язаних   з експлуатацією та обслуговуванням.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі, є план асигнувань з додатком, лист проектної організації  від 31.07.2013, позитивний експертний звіт від 22.10.2012, договір № 67-12/ГВ від 23.10.2012.

Згідно з листом ТОВ «Марморокбуд» від 31.07.2013 № 243/1, що виступав розробником проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт блоку адміністративних приміщень та приміщень архіву для збереження справ потерпілих за адресою: вул. Рози Люксембург, буд. 86 «Б», м. Донецьк, Донецької області» (коригування)», зазначено, що до першої черги капітального ремонту увійшли загальнобудівельні та електромонтажні роботи, улаштування повітроводів та ін.

Другою чергою реконструкції передбачається монтаж та наладка вентиляції і кондиціонування. Проект розроблено так, що по суті друга черга робіт є продовженням першої черги будівництва, має спільні інженерні мережі, що знаходяться в одному будинку та становлять невід’ємну частину один від одного. Таким чином, з точки зору ефективності проведення робіт рекомендовано доручити проведення другої черги тому ж самому підприємству, що виконувало першу чергу робіт з капітального                        ремонту – ТОВ  «Донсервісбуд», що забезпечить проведення належним чином усіх випробувань та передачу об’єкту в цілому.

Заміна підрядника може призвести до несумісності або виникнення проблем  технічного характеру, а саме: гарантію якості вже виконаних робіт, введення об’єкту в експлуатацію в установлений термін у зв’язку із тривалим терміном оформлення дозвільних документів та передачу об’єкту незавершеного будівництва.

Ураховуючи зазначене, ТОВ «Марморокбуд»  підтверджує наявність умов для застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до вимог пункту 5 частини другої статті 39 Закону, а саме потреби  здійснити  додаткову  закупівлю  у  того  самого постачальника з метою уніфікації,  стандартизації або забезпечення сумісності  з  наявними  товарами,  технологіями,   роботами   або послугами,   якщо  заміна  попереднього  постачальника  (виконавця робіт,  надавача  послуг)  може  призвести  до  несумісності   або виникнення    проблем    технічного    характеру,   пов'язаних   з експлуатацією та обслуговуванням.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 5 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                                А. Є. Рубан

Заєць 529-23-02