- № 3303-06/30218-08 від 29.08.2013

Управління освіти Миколаївської міської ради

вул. Інженерна, 3, м. Миколаїв, 54001

Державна казначейська служба України

- вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту ДНЗ № 143 (оголошення № 163700 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 19.08.2013 № 65/1 (808/1)), проведеної Управлінням освіти Миколаївської міської ради (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Светар-ТВ».

І. Дата початку здійснення моніторингу: 20.08.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 20.08.2013 № 3303-06/29288-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника 
робіт з капітального ремонту ДНЗ № 143 оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.08.2013 № 30.1.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовами застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини  необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують умову застосування процедури закупівлі в одного учасника, є: Закон України від 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»; звіт про результати проведення відкритих і двоступеневих торгів від 11.09.2012 р.    N 20-В; договір від 30.08.2012 року № 409 укладений з ТОВ Фірма              «Светар-ТВ» за результатами проведеної процедури закупівлі «Відкриті торги»; службова записка провідного інженера групи по централізованому господарчому обслуговуванню управління освіти від 07.08.2013 року б/н; експертний звіт від 14.06.2013 № 01/496 (15-00403-13 (мн-кч)) щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об’єкту будівництва, кошторисної частини по відкоригованому робочому проекту «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 143 по вул. Червоних Майовщиків, 5-В у м. Миколаєві»; експертний звіт від 31.01.2012 № 01/33 щодо розгляду проектної документації (позитивний) по робочому проекту «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 143 по вул. Червоних Майовщиків, 5-В у м. Миколаєві»; декларація про початок виконання будівельних робіт; протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12.08.2013 № 30.0; лист ТОВ «Проектбудмонтаж-М» від 14.08.2013       № 47-08Р; лист ТОВ «Миколаївархгупп» від 15.08.2013  б/н; нові соціальні ініціативи Президента України проголошені під час розширеного засідання Кабінету Міністрів України 27 лютого 2013 року; Указ Президента України від 11.07.2005 р. «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»; протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 15.08.2013 № 30.1.

Згідно з листом ТОВ «Миколаївархгрупп» від 15.08.2013 б/н повідомлено, що у 2013 році філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області було проведено експертизу з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки, інженерного забезпечення та кошторисної документації по відкоригованому робочому проекту та наданий позитивний експертний звіт. В результаті уточнення та внесення змін у робочий проект, вартість робіт збільшилася. Виникли термінові роботи, обмежені в часі, яких неможливо уникнути, але які є необхідними для виконання проекту, за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, і такі роботи технічно і економічно пов’язані з головним договором від 30 серпня 2012 року № 409. Крім того, без виконання додаткових робіт неможливо технологічно виконувати роботи за головним договором.

Крім того, заміна виконавця робіт на даному етапі є небажаною у зв’язку з можливістю виникнення проблем технічного характеру пов’язаних з його обслуговуванням, зокрема гарантійним обслуговуванням та призведе до додаткових витрат державних коштів.

Згідно листа ТОВ «Проектбудмонтаж-М» від 14.08.2013 № 47-08Р зазначено, що на сьогоднішній день виконано більше половини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією. Враховуючи, що при розробці проектної документації багато робіт мали прихований характер, тому не були передбачені в дефектній відомості. Так при розбиранні покриття було виявлено додатковий вирівнюючий шар піску, який необхідно було розібрати та вивезти з будівельного майданчика. Перегородки з цегли не були проармовані, та після видалення шарів штукатурки втратили свою стійкість. Раніше встановлені металопластикові віконні блоки закріплені в шар розчину, який не відповідає вимогам з міцності та потребує змін. Колодязі на мережах каналізації потребують зміни та багато іншого. В результаті уточнень та внесення змін у робочий проект виникла необхідність виконання додаткових робіт. Додаткові роботи технологічно та економічно пов’язані з будівельно-монтажними роботами, які виконуються генпідрядником - ТОВ «Светар-ТВ».

Ураховуючи викладене, вищезазначені документи підтверджують умову застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до пункту 8 частини другої статті 39 Закону у здійсненні закупівлі робіт з капітального ремонту ДНЗ № 143, зокрема у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних

- закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

- і торгівлі України                                                                                    А. Є. Рубан

Волков С. С.

т. 286-03-28