- № 3304-05/29800-12 від 27.08.2013

- ДП “Управління капітального будівництва НАМН України”

- вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050

Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольний комітет України

вул. Урицького, 45, Київ, 03680

- ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту фасадів будівлі ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України” за адресою                                      вул. Попудренка, 50 у м. Києві (оголошення № 135988 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 03.06.2013 № 43/1 (786/1)), проведеної                         ДП “Управління капітального будівництва НАМН України” (далі – Замовник) за процедурою “відкриті торги”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 26.07.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 26.07.2013 № 3304-05/26084-12).

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

ІІІ. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п’ятим пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі “відкриті торги” та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту фасадів будівлі ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України” за адресою вул. Попудренка, 50 у м. Києві (далі – документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника                           від 01.06.2013 № 8.

Підпунктом 4 “Наявність фінансової спроможності” пункту 6 “Кваліфікаційні критерії до учасників” розділу ІІІ “Підготовка пропозицій конкурсних торгів”                  (далі – підпункт 4 пункту 6 розділу ІІІ) документації конкурсних торгів передбачено подання в складі пропозицій конкурсних торгів, зокрема належним чином завіреної копії звіту про рух грошових коштів за останній звітний період - І квартал 2013 року.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 12 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстрованим в Мін'юсті 21.06.1999 за № 398/3691, (далі – Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку) звітним періодом для складання звіту про рух грошових коштів є календарний рік.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 03.07.2013 № 14 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

| № п/п | Назва учасника | Ціна пропозиції, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Державний будівельний комбінат Управління справами Верховної Ради України | 4 242 370, 94 |
| 2 | ТОВ “Мега Буд Інвест” | 4 303 748, 54 |

Пунктом 6 розділу ІІІ документації конкурсних торгів встановлено подання, зокрема інформації про наявність обладнання згідно наведеної форми та копій документів, які підтверджують наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

В складі пропозиції конкурсних торгів Державного будівельного комбінату Управління справами Верховної Ради України надано інформацію про наявність обладнання згідно форми, встановленої Замовником в документації конкурсних торгів, при цьому не надано копій документів, які підтверджують наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема 3 зварних апаратів                2013 року випуску, 1 відбійного молотка 2012 року випуску, 3 перфораторів                     2012 року випуску.

Пунктом 6 розділу ІІІ документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема оригінал довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про наявність поточних рахунків та про відсутність (наявність) заборгованості станом на останній день місяця, що передує дню публікації оголошення про проведення відкритих торгів або більш пізню дату.

В складі пропозиції конкурсних торгів Державного будівельного комбінату Управління справами Верховної Ради України надано довідку АТ “Єврогазбанк”                 від 25.06.2013 № 9.7-2/10/06 про те, що заборгованість за кредитами та відсоткам по ним відсутня.

В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ “Мега Буд Інвест” надано довідку Київської Регіональної Дирекції АТ “Райфайзен Банк Аваль” від 02.07.2013                              № Р1-В80/910 про те, що станом на 02.07.2013 ТОВ “Мега Буд Інвест” не має строкової, простроченої чи пролонгованої заборгованості по кредитах, гарантіях та відсотках.

При цьому зазначені довідки не містять інформації про наявність поточних рахунків.

Пунктом 6 розділу ІІІ документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів подає документальне підтвердження відсутності підстав для відмови в участі учаснику у процедурі закупівлі та відхиленні його пропозиції конкурсних торгів, визначених статтею 17 Закону, зокрема копію установчого договору учасника у повному обсязі про діяльність засновників по створенню підприємства, за умови, що у статуті учасника не зазначено засновників і їх частки у статутному фонді.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ “Мега Буд Інвест” надано статут затверджений протоколом зборів Учасників Товариства від 20.12.2001                     (далі – Статут) в якому зазначено засновників товариства Косих О. А. та Тон Р. В. При цьому у Статуті не зазначено частки засновників у статутному фонді.

Разом з цим в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ “Мега Буд Інвест” не надано копію установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п’ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з  Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв’язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов’язком замовника.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 17.07.2013 № 16 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів Державного будівельного комбінату Управління справами Верховної Ради України та ТОВ “Мега Буд Інвест” (далі – Учасники), а переможцем конкурсних торгів на основі критерію “Ціна” і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 “Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію” розділу V “Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця” та Додатку 4 до документації конкурсних торгів визначено Державний будівельний комбінат Управління справами Верховної Ради України, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі  закупівлі робіт з капітального ремонту фасадів будівлі ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України” за адресою                                      вул. Попудренка, 50 у м. Києві, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів Учасників не відповідають вимогам пункту 6 розділу ІІІ документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов’язань за договором на закупівлю робіт з капітального ремонту фасадів будівлі ДУ “Інститут гігієни та медичної екології                ім. О. М. Марзеєва НАМН України” за адресою вул. Попудренка, 50 у  м. Києві,  укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідає меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VІ. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VІІ. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

- Директор департаменту державних

закупівель та державного замовлення

Мінекономрозвитку                                                                            	      А. Є. Рубан

Рудюк Д.Г. 596-68-46