№ 3303-05/41171-08 від 21.11.2013

Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації

- вул. Челюскінців, 144, м. Донецьк, 83001

- Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольний комітет України

вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції мережі водопостачання села Сергіївка Слов’янського району Донецької області                 (1 черга) - згідно з проектом (оголошення № 158879 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 02.08.2013 № 60/2 (803/2))                                Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” та приватного підприємства “Буд-фактор”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 07.08.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 07.08.2013 № 3303-05/27562-08).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкції мережі водопостачання села Сергіївка Слов’янського району Донецької області (1 черга) - згідно з проектом оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.09.2013 № б/н.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2013. № 487; лист обласної державної адміністрації від 30.07.2013 № 06/15я-1441; лист Сергіївської селищної ради     від 29.07.2013 № 251/01-28.

Кошти на реконструкцію мережі водопостачання села Сергіївка Слов`янського району Донецької області (1 черга) передбачено розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від 24.07.2013 № 487 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 24 квітня 2013 року № 212”.

Згідно з листом Сергіївської сільської ради Слов’янського району Донецької області від 29.07.2013 № 251/01-28 у селищі Сергіївка склалася критична ситуація із забезпеченням питною водою населення: житлових будинків, лікарні, середньої школи, дитячого садка, об`єктів соціально-культурного побиту. Питна вода незадовільної якості та низький тиск водогонів не забезпечують надійне водопостачання споживачів, що викликає чисельні жалоби мешканців. В селищі зростає соціальна напруга. Загальна протяжність водопроводу складає 9,2 км. Роботи з реконструкції системи водопостачання необхідно виконати до зимового періоду.

У свою чергу, документи, посилання на які вказані Замовником 
у пункті 7 обґрунтування, де мають зазначатися експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника не містять підтвердження нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

Крім того, частиною другої статті 39 Закону передбачено, що 
процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником саме як виняток.

При цьому зауважуємо, що винятковість процедури закупівлі в одного учасника на відміну від інших процедур закупівлі потребує максимального обґрунтування та об’єктивного документального підтвердження необхідності застосування цієї процедури як єдино можливої в конкретному випадку за умов, визначених частиною другою статті 39 Закону.

Водночас слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 20 Закону основною процедурою закупівлі є відкриті торги, проведення  яких має 
на меті раціональне та ефективне використання державних коштів, що 
забезпечується створенням конкурентного середовища серед учасників і 
визначенням найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів замовником з подальшим укладенням договору про закупівлю за результатами такої процедури, і сприяє максимальній економії та ефективності при здійсненні державних закупівель.

Таким чином, при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника Замовником не дотримано вимог абзацу четвертого частини четвертої статті 11, частини першої та пункту 3 частини другої статті 39 Закону.

Однак, Замовником укладено договір підряду від 13.08.2013 № 34 про закупівлю робіт з реконструкції мережі водопостачання села Сергіївка Слов’янського району Донецької області (1 черга) за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами опрацювання матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку виявлено, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником без наявності умови застосування цієї процедури закупівлі, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

Ураховуючи зазначене, виконання робіт з реконструкції мережі водопостачання села Сергіївка Слов’янського району Донецької області            (1 черга) за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, проведеної Замовником з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам здійснення державних закупівель, закріпленими в статті 3 Закону.

VІ. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами проведеного моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно  службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв’язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.   т. 286-03-28