№ 3303-06/42244-12 від 28.11.2013

Державний заклад “Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Юність” МОЗ України”

- вул. Радянська, 39, смт. Сімеїз, м. Ялта, АР Крим, 98680

- Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі (реконструкція) корпусу № 6 державного закладу “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” Міністерства охорони здоров’я України” (оголошення № 194512 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 06.11.2013 № 87/5 (830/5)) державним закладом “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” МОЗ України”                        (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у державного підприємства “Центр капітального будівництва” Міністерства доходів і зборів України”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 13.11.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 13.11.2013 № 3303-06/39837-12).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі (реконструкція) корпусу № 6 державного закладу “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” Міністерства охорони здоров’я України” оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.11.2013 № 43/2013.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника          (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, зокрема є перелік витрат для проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі корпусу №6 державного закладу “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” Міністерства охорони здоров’я України”, затверджений Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України; акт комісії ДУ ДСНС України в Криму від 30.05.2013 року; експертний висновок від 13.06.2013 № 7/15-9168 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 12.06.2013                    № 02-5172/162 щодо необхідності терміново провести роботи з першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі корпусу № 6; лист (наказ) МОЗ про визначення  державного закладу “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” одержувачем коштів               від 17.10.2013 № 09-06/1615/32244.

В ході огляду технічного стану будівлі корпуса № 6 санаторію “Юність” МОЗ України, розташованого в смт. Сімеїз (акт комісії ДУ ДСНС України в            АР Крим від 30.05.2013) комісією ДУ ДСНС України в АР Крим встановлено, що будівля корпусу № 6 санаторію “Юність”, трьохповерхова, загальною площею 1500 м. кв., забудова 1906 року, додаткова добудова балконів проводилось в 1937-1938 роках. Зовнішні та внутрішні стіни по всій площі будівлі, колони, балкони на всіх поверхах мають ознаки руйнувань у вигляді тріщин і обвалу окремих елементів конструкцій. Міжповерхові перекриття, сходові площадки мають тріщини. Металічні елементи конструкцій будівлі мають явні сліди корозії та деформації. Системи відведення атмосферних опадів прилеглої території знаходяться в незадовільному стані, що призводить до суттєвого підмивання фундаменту, несучих стін і колон.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у своєму листі                від 12.06.2013 № 02-5172/162 зазначила, що факт руйнування елементів 6-го корпусу дитячого санаторію “Юність” може свідчити про погіршення стану будівлі і є ознакою початку процесу її руйнування, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації необхідне вжиття запобіжних заходів, які можуть бути профінансовані з резервного фонду державного бюджету у встановленому законодавством порядку після надання до ДСНС України відповідних обґрунтованих документів.

Кошти для проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі корпусу № 6 державного закладу “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” Міністерства охорони здоров’я України” виділені Міністерству охорони здоров’я 19 червня 2013 року розпорядженням Кабінету Міністрів України            від 19.06.2013 № 564-р “Про виділення коштів для проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі корпусу № 6 державного закладу “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” Міністерства охорони здоров’я України”, розташованого в                    смт. Сімеїзі.

Крім того, відповідно до пункту 2 вищезазначеного розпорядження Міністерству охорони здоров’я доручено подати до 1 грудня 2013 року Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Слід зазначити, що розпорядником коштів нижнього рівня за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 564-р “Про виділення коштів для проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі корпусу № 6 державного закладу “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” Міністерства охорони здоров’я України” визначено державний заклад “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність”, про що свідчить лист Міністерства охорони здоров’я від 17.10.2013 № 09-06/1615/32244.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з проведення першочергових заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі (реконструкція) корпусу № 6 державного закладу “Спеціалізований (спеціальний) санаторій “Юність” Міністерства охорони здоров’я України” у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

- Заступник директора департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                               Л. В. Дудник

Хвостяк В. В.   т. 286-03-28