- № 3303-05/41710-08 від 06.11.2012

Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області

вул. Леніна, 123, смт. Велика Михайлівка,

Одеська обл., 67100

Державна казначейська

служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

- ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України                                      (далі – Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти додаткових робіт на будівництво Школи на 366 учнів в с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області - будівництво (продовження будівництва) (оголошення № 289901 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 17.09.2012 № 111/1 (713/1)), проведеної Великомихайлівською районною державною адміністрацією Одеської області (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю «Коланд» (далі – ТОВ «Коланд»).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 21.09.2012.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 21.09.2012 № 3303-05/35825-08).

ІІІ. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом третім пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.09.2012 № 3.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі - обґрунтування), умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування після початку виконання будівельних робіт та більш детального ознайомлення з проектно-кошторисною документацією, фактичним станом будівництва генеральний підрядник виявив невідповідність технічної документації загальному кошторису. Крім того, частина неврахованих робіт в технічних умовах по технологічному процесу йде попереду врахованих, що змушує підрядника їх виконувати аби не зупиняти будівництво. Дані роботи є невід’ємною частиною технологічного процесу та повинні виконуватися в комплексі з деякими роботами, що здійснюються ТОВ «Коланд», та технічно пов’язані з головним договором.

При цьому листом проектанту ТОВ «Проектно-вишукувальних інститут «Одесагропроект» від 21.08.2012 № 123 підтверджено необхідність проведення  закупівлі додаткових будівельних робіт по об’єкту «додаткові роботи на будівництво Школи на 366 учнів в с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області - будівництво (продовження будівництва)», не включених у початковий проект, але технічно пов'язаних з головним договором, у зв’язку з чим наявні умови, передбачені пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу, Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника проведена Замовником за навності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Водночас слід звернути увагу, що у пункті 7 обґрунтування Замовником вказуються документи, що підтверджують наявність саме умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

- При цьому протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.09.2012 № 3 не є таким документом у розумінні абзацу 14 частини 1   статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних закупівель

- та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України                                                                      Б. М. Горбанський

Волков С. С.

тел. 286-74-93