№ 3303-05/43540-08 від 10.12.2013

Департамент охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації

- вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46021

- Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина”     по вул. Замкова, 10 в м. Тернополі (оголошення № 195428 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 07.11.2013 № 88/2 (831/2))                                Департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Лад 2005”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 13.11.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 13.11.2013 № 3303-05/39897-08).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина” по вул. Замкова, 10 в м. Тернополі оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.09.2013 № б/н.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, зокрема є Указ Президента України від 12.03.13 № 128/2013 “Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 334-р “Про затвердження заходів з реалізації у 2013 році національного проекту “Нове життя” - нова якість охорони материнства та дитинства”; листи Тернопільської обласної державної адміністрації від 13.06.2013 № 01-3288/08-01 та                    від 24.07.2013 № 01-4219/08-01 до першого заступника Глави Адміністрації Президента України про необхідність виділення в 2013 році додаткових коштів на реконструкцію перинатального центру “Мати і дитина” в м. Тернополі; лист Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 01.11.2013 № 3685-10/13; наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 01.11.2013 № 152-07 “Про включення до мережі установ і організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України в 2013 році”; розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації від 24.09.213 № 447-од щодо замовника виконання робіт, одержувача бюджетних коштів в 2013 році; лист Тернопільської обласної державної адміністрації від 07.11.2013 № 06-6268/31-11 про нагальну потребу в закупівлі робіт з реконструкції.

Слід зазначити, що розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 24.09.2013 № 447-од Департамент охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації визначено замовником коригування проектно-кошторисної документації і проведення реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина”      (з визначенням етапності, термінів та вартості проведення робіт).

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України у своєму листі від 01.11.2013 № 3685-10/13 повідомило, що відповідно до рекомендацій Експертної комісії з реалізації Національного проекту “Нове життя” – нова якість охорони материнства та дитинства”, що відбувались 14.10.2013, Держінвестпроект України включив до мережі Установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету у 2013 році Тернопільську обласну державну адміністрацію, як розпорядника бюджетних коштів нижнього рівня за бюджетною програмою “Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням” (наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 01.11.2013            № 152-07 “Про включення до мережі установ та організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України в 2013 році”).

Згідно з листом Тернопільської обласної державної адміністрації                  від 07.11.2013 № 06-6268/31-11 під патронатом Президента України                   В.Ф. Януковича в країні реалізується  Національний проект “Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства” щодо створення сучасних обласних перинатальних центрів для надання високоспеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям з важкою акушерською та екстрагенітальною патологією та їх новонародженим дітям. Відповідно до пункту 209 Національного плану дій, що затверджений  Указом Президента України від 12.03.13 № 187/2012 “Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на               2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкуренто-спроможна економіка, ефективна держава” проект передбачає створення таких центрів в усіх обласних центрах, містах Києві та Севастополі, в яких сконцентруються висококваліфіковані спеціалісти, буде встановлено сучасне обладнання, використовуватимуться найсучасніші технології. Тернопільська область включена до переліку областей, де планується відкрити сучасний регіональний перинатальний центр ІІІ рівня допомоги матерям та новонародженим.

Замовником на закупівлю робіт “Реконструкція існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина” по вул. Замкова, 10 в                     м. Тернополі” в 2012 році було Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Станом на 01 січня 2013 року на реконструкцію вказаного об’єкта освоєно коштів з державного бюджету в сумі 27728,23 тис. гривень, у тому числі на придбання медичного обладнання – 11997,48 тис. гривень.

У процесі реконструкції об’єкту виникли додаткові роботи, а саме: заміна опалювальних приладів і системи опалення, вентиляція і кондиціювання чистих приміщень і даху корпусу гінекології, електротехнічні роботи щодо заміни трансформаторів і електрокабелів та ряд інших робіт. Тернопільська облдержадміністрація неодноразово зверталася з листами від 13.06.2013                  № 01-3288/08-01 та від 24.07.2013 № 01-4219/08-01 до першого заступника Глави Адміністрації Президента України  про необхідність виділення                         в 2013 році додаткових коштів на реконструкцію перинатального центру “Мати і дитина” в м. Тернополі.

Створення перинатального центру такого рівня для області є надзвичайно необхідним, оскільки покращення демографічної ситуації в державі та області, зокрема, входить до числа пріоритетних завдань. Увагу суспільства акцентовано на зниження рівнів материнської та малюкової смертності як одних з головних складових поліпшення демографічної ситуації. Не менша приділяється і поліпшенню якості життя населення держави та області через зниження захворюваності та інвалідності, в першу чергу дітей. Вирішення таких завдань можливе тільки шляхом підвищення якості та доступності спеціалізованої акушерської і перинатальної допомоги жителям області.

Реалізація проекту в області забезпечить, зокрема доступність допомоги, якість надання медичних послуг, кваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям високого і вкрай високого ризику акушерської і перинатальної патології та новонародженим.

Тому закупівля за таких умов в 2013 році робіт щодо реконструкції перинатального центру в м. Тернополі має особливе економічне та соціальне значення.

Процедура відкритих торгів є довготривалою в часі. Для того                        щоб здійснити закупівлю робіт за цією процедурою, необхідно щонайменше            2-2,5 місяці. Тому в 2013 році не лише не будуть виконані роботи з будівництва, а й навіть не буде укладений договір про закупівлю. З метою недопущення порушення прав громадян, визначених статтею 49 Конституції України на охорону здоров’я та медичне обслуговування слід провести закупівлю робіт у найкоротші строки.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина” по вул. Замкова, 10 в м. Тернополі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.   т. 286-03-28