- 3304-05/1272-08 від 15.01.2014

Департамент капітального будівництва

- Київської облдержадміністрації

|  | вул. Мельникова, 40, м. Київ, 04119. |
| --- | --- |

Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольний комітет України

вул. Урицького, 45, Київ, 03680

- ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

- Міністерством економічного розвитку і торгівлі України                                      (далі – Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів на 288 учнів та дитячий дошкільний заклад на 3 групи по вул.Леніна в с.Путрівка Васильківського району Київської області (оголошення № 162158 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель”  від 13.08.2013 № 63/2 (806/2)), проведеної Департаментом капітального будівництва Київської облдержадміністрації (далі – Замовник) за процедурою “відкриті торги”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 02.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 02.12.2013 № 3304-05/42526-08).

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

ІІІ. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом п’ятим пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, не надано річного плану закупівель на 2013 рік. Пунктом 3.8 Порядку встановлено, що у разі, коли Замовник не надав у строк (термін), визначений у листі-повідомленні, інформацію та документи, зазначені у цьому листі, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

З огляду на зазначене, Мінекономрозвитку на підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі “відкриті торги” та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю за державні кошти робіт з реконструкції школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів на 288 учнів та дитячий дошкільний заклад на 3 групи по вул. Леніна в с. Путрівка Васильківського району Київської області (далі – документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.08.2013 № 1.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.09.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

| № п/п | Назва учасника | Ціна пропозиції, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ “Українська енергетична компанія” | 1 769 852,40 |
| 2 | ТДВ “Пересувна механізована колона 19” | 1 520 510,40 |

Пунктом 6 “Кваліфікаційні критерії до учасників” розділу ІІІ “Підготовка пропозицій конкурсних торгів” (далі – пункт 6 розділу ІІІ) документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію “Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України” учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку у довільній формі про його технічні можливості, включаючи інформацію про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання вимог Технічного завдання.

На виконання вищезазначеної вимоги у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ “Українська енергетична компанія” надано “Інформаційну довідку про наявність енеобхідного обладнання, машин і механізмів” від 11.09.2013 № 822                              (далі – Довідка), згідно з якою у власності/оренді зазначеного учасника знаходяться наступні машини і механізми:

1) вантажний підйомник ГАЗ 3307;

2) трактор колісний Т-150К-09 БКУ 1 МК;

3) вантажний автокран 25 т, КАМАЗ КТА-18;

4) кран МКГ-25;

5) кран баштовий MR-90;

6) кран баштовий КБ-403;

7) кран баштовий КБ-403А;

8) КАМАЗ-55102.

Разом з тим технічна частина пропозиції конкурсних торгів ТОВ “Українська енергетична компанія” містить зокрема “Розрахункову вартість експлуатації 1 машино-години машин”, в якій зазначено використання, зокрема автонавантажувачів (вантажопідйомність 5 т), автомобілів бортових (вантажопідйомність до 3, 5 і 8 т), підіймачів гідравлічних (висота підйому 8 м), автогрейдерів середнього типу (потужність 99 кВт), котків дорожних самохідних гладких (маса 8 т).

При цьому вищезазначена Довідка не містить інформації щодо наявності у ТОВ “Українська енергетична компанія” автонавантажувачів (вантажопідйомність 5 т), автомобілів бортових (вантажопідйомність до 3, 5 і 8 т), підіймачів гідравлічних (висота підйому 8 м), автогрейдерів середнього типу (потужність 99 кВт), котків дорожних самохідних гладких (маса 8 т).

Таким чином ТОВ “Українська енергетична компанія” не надано підтвердження кваліфікаційного критерію “Наявність обладнання,             матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України ” у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Пунктом 6 розділу ІІІ документації конкурсних торгів передбачено, що з метою документального підтвердження можливості забезпечення виконання умов договору, учаснику у складі пропозиції конкурсних торгів необхідно додатково надати нотаріально завірену копію ліцензії та/або дозволу, виданих уповноваженим державним органом, необхідну для виконання робіт, вказаних у Технічному завданні, за умови, якщо реалізація виконання робіт, що пропонується учасником в рамках цих торгів, потребує наявності такої ліцензії/дозволу згідно законодавства.

Пунктом 7 “Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі” розділу ІІІ “Підготовка пропозицій конкурсних торгів” (далі – пункт 7 розділу ІІІ) документації конкурсних торгів передбачено, що учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником відповідно до додатку 3 до документації конкурсних торгів “Технічне завдання” (далі – додаток 3 до документації конкурсних торгів).

Додатком 3 до документації конкурсних торгів передбачено, що до комплексу робіт з реконструкції школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів на 288 учнів та дитячий дошкільний заклад на 3 групи по вул. Леніна в с. Путрівка Васильківського району Київської області включено монтаж пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ “Українська енергетична компанія” надано довідку від 11.09.2013 № 828 про те, що для виконання робіт, які є предметом закупівлі, субпідрядні організації залучатися не будуть.

Пунктом 28 абзацу 14 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 № 1775-ІІІ передбачено, що ліцензуванню підлягає, у т.ч. господарська діяльність у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Водночас пропозиція конкурсних торгів ТОВ “Українська енергетична компанія” не містить копії ліцензії/дозволу на право надання надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим        статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п’ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з  Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв’язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів є обов’язком замовника.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника                    від 13.09.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ “Українська енергетична компанія” та ТДВ “Пересувна механізована колона 19”, а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв “Ціна” і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 “Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію” розділу 5 “Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця” до документації конкурсних торгів визначено – ТДВ “Пересувна механізована колона 19”, пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою та з яким укладено договір від 04.10.2013 № 2.17-13.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з реконструкції школи під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів на 288 учнів та дитячий дошкільний заклад на 3 групи по вул.Леніна в с.Путрівка Васильківського району Київської області Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ “Українська енергетична компанія” не відповідає вимогам пункту 6 розділу ІІІ документації конкурсних торгів;

Ураховуючи зазначене, виконання зобов’язань за договором від 04.10.2013         № 2.17-13, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VІ. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VІІ. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

- Директор департаменту державних

закупівель та державного замовлення

Мінекономрозвитку                                                                                          А. Є. Рубан

вик. Сороченко А. В.

286-74-93