№ 3303-05/27588-08 від 07.08.2013

Управління житлово-комунального господарства Марганецької міської ради Дніпропетровської області

вул. Радянська, 29-а, м. Марганець, Дніпропетровська обл., 53407

Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої    статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції незавершеного будівництва житлового будинку № 26-б по вул. Бульварній в         м. Марганець (коригування) (оголошення № 145390 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 08.07.2013 № 53 (796)) Управлінням житлово-комунального господарства Марганецької міської ради Дніпропетровської області (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в             одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Оберег Плюс” (далі – ТОВ “ Оберег Плюс ”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 18.07.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 18.07.2013 № 3303-05/25063-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно            до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкції незавершеного будівництва житлового будинку № 26-б по             вул. Бульварній в м. Марганець (коригування) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 25.06.2013 № 27.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника          (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі є пункт 5 частини другої статті 39 Закону, а саме: потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування за інформацією, зазначеною у звіті про результати проведення відкритих торгів від 05.06.2012, переможцем торгів на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту “Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку № 26-б по вулиці Бульварній в м. Марганець, Дніпропетровської області” визначено ТОВ “Оберіг Плюс”. З переможцем торгів укладено договір про закупівлю від 16.05.2012 №39-З на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту “Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку №26-б по вулиці Бульварній в м.Марганець, Дніпропетровської області”.

З травня 2012 року до теперішнього часу підрядником ТОВ “Оберіг Плюс” ведуться будівельно-монтажні роботи на об’єкті. Але в ході проведення будівельних робіт виникли необхідні додаткові роботи, не передбачені проектом. Замовником було проведено перерахунок кошторисної документації робочого проекту “Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку №26-б по вулиці Бульварній в м. Марганець, Дніпропетровської області”.

Кошторисну документацію за робочим проектом “Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку № 26-б по вул. Бульварній в        м. Марганець. Коригування” Замовником було надано на розгляд до філії державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” у Дніпропетровській області, за результатами розгляду якого отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду вищезазначеної кошторисної документації за робочим проектом від 07.06.2013 № 04/-1072-13/КД (далі – експертний звіт).

Згідно з експертним звітом генеральним проектувальником                  робочого проекту “Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку № 26-б по вул. Бульварній в м. Марганець ” є Нікопольська філія             ДП ДДПІ “Дніпроцивільпроект”.

Слід звернути увагу, що у пункті 7 обґрунтування Замовником вказуються документи, що підтверджують наявність саме умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Так, посилання на лист Нікопольської філії ДП ДДПІ “Дніпроцивільпроект” від 08.02.2013 № 019 у пункті 7 обґрунтування Замовника відсутнє.

У своєму листі від 08.02.2013 № 019 Нікопольська філія ДП ДДПІ “Дніпроцивільпроект” (далі – лист Нікопольської філії ДП ДДПІ “Дніпроцивільпроект”) повідомила, що у процесі будівництва будинку № 26-б по вул. Бульварній виникла необхідність у коригуванні проекту у зв’язку із потребою здійснити інші будівельні роботи з реконструкції незавершеного будівництва будинку № 26-б по вул. Бульварній в м. Марганці, а саме роботи з будівництва бетонної трансформаторної підстанції типу 2БКТП “Каскад-2”.

У разі зміни постачальника, що вже виконує вищезазначені роботи, не буде забезпечена сумісність з наявними роботами, що в результаті призведе до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням об’єкту.

Таким чином, лист Нікопольської філії ДП ДДПІ “Дніпроцивільпроект” підтверджує існування потреби здійснити додаткову закупівлю робіт з реконструкції незавершеного будівництва житлового будинку № 26-б по             вул. Бульварній в м. Марганець (коригування) у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 5 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                    А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.

т. 286-03-28