Від 25.11.2013 № 3303-05/41644-08

|  |  | Служба автомобільних доріг у Донецькій області Держагентства автомобільних доріг України просп. Комсомольський, 6-а, м. Донецьк, 83001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Державна казначейська служба України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601 |

- ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством         економічного      розвитку      і      торгівлі         України (далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8   Закону   України    “Про  здійснення    державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт із реконструкції автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине, км 414+046 - км 415+446 (оголошення № 170193 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 16.09.2013 № 73 (816)), яку здійснює Служба автомобільних доріг у Донецькій області Держагентства автомобільних доріг України (далі – Замовник) за процедурою “закупівля в одного учасника” у товариства з обмеженою відповідальністю “Шляхове будівництво «Альтком” (далі – “Шляхове будівництво «Альтком”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 20.09.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 20.09.2013 № 3303-06/32909-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV.  Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення   про   застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт із реконструкції автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине, км 414+046 - км 415+446 оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 04.09.2013 № 132.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: виникнення необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

У пункті 7 обґрунтування зазначено, що документами, які підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 219 «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення та обсягів їх фінансування у 2013 році за кредитами, залученими під державні гарантії», головний договір від 24.11.2011 № 2-236, завдання Служби автомобільних доріг у Донецькій області від 08.11.2012 № 5-16/12, лист Донецької філії «Донецькдіпродор» ДП «Укрдіпродор» від 02.09.2013 № 04/435, експертний звіт щодо розгляду проектної документації (позитивний) філії ДП «Укрдержбудекспертизи» від 01.07.2013 № 28-0063-13-А за коригуванням робочого проекту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Знам’янка – Луганськ - Ізварине, км 414+046- км 415+446, наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 29.08.2013 №308 «Про затвердження скоригованого робочого проекту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Знам’янка – Луганськ - Ізварине, км 414+046- км 415+446» погоджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України  15.08.2013 та Міністерством фінансів України (лист від 29.08.2013 № 31-06230-05-27/25370).

У пункті 6 обґрунтування вказано, що причинами та обставинами, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, стало те, що на підставі завдання від 08.11.2012 № 5-16/12, виданого Службою автомобільних доріг у Донецькій області та затвердженого Державним агентством автомобільних доріг України, Донецькою філією «Донецькгіпродор» ДП «Укрдіпродор»  виконані роботи з коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту реконструкції автомобільної дороги  державного значення Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км  414+046 – км 415+446.

Скоригований робочий проект з реконструкції автомобільної дороги Знам’янка – Луганськ - Ізварине, км 414+046 – км 415+446 пройшов експертну оцінку та був затверджений наказом Укравтодору від 29.08.2013 № 308 із загальною кошторисною вартістю 73111,656 тис. грн.

При коригуванні проектно-кошторисної документації враховано додаткові обсяги робіт з розбирання дорожнього одягу на смузі існуючого проїзду, з відсипки земляного полотна, з улаштування тимчасового бар’єрного огородження та улаштування нового бар’єрного огородження, з переулаштування Вл – 6 кВ, з переулаштування кабелю зв’язку ПАТ «Укртелеком», з переулаштування водоводу Ø 100 мм. Ці роботи неможливо виділити як окремий комплекс робіт у зв’язку з тим, що вони є технологічним продовженням та забезпеченням раніше прийнятих основних проектних рішень.

Зважаючи на те, що підрядною організацією ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» виконані підготовчі роботи, роботи по зведенню тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, отримана необхідна дозвільна документація, а також на об’єкті дислокована будівельна техніка підрядної організації, Замовник вважає за доцільне виконання додаткових робіт, оскільки вони  технічно та економічно пов’язані з головним договором, доручити саме ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком».

Зазначені у пункті 6 обґрунтування причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, підтверджуються змістом документів вказаних у пункті 7 обґрунтування.

Таким чином, надані Замовником документи підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт із реконструкції автомобільної дороги Знам'янка - Луганськ - Ізварине, км 414+046 - км 415+446, а саме: у зв’язку з виникненням необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами опрацьованих копій матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності підстав, передбачених пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Заступник директора департаменту державних

- закупівель та державного замовлення Міністерства

- економічного розвитку і торгівлі України                                               Л. В. Дудник