№ 3303-06/46273-12 від 30.12.2013

ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”

- просп. Леніна, 11, м. Горлівка, Донецька обл., 84601

- Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з технічного переоснащення казана ст. № 10 енергоблоку № 5 Миронівської ТЕС (оголошення № 185977 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 21.10.2013 № 83/1 (826/1)) ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у                    товариства з обмеженою відповідальністю “Спеценергомонтаж”                          (далі – ТОВ “Спеценергомонтаж”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 30.10.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 30.10.2013 № 3303-06/37791-08).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з технічного переоснащення казана ст. № 10 енергоблоку № 5 Миронівської ТЕС оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника             від 16.10.2013 № 378/1-13.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника          (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури є                  пункти 5 та 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням; необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують умову застосування процедури закупівлі в одного учасника, зокрема є копія протоколу технічної наради з питання технічного переоснащення казана                 ст. № 10 енергоблоку № 5 Миронівської ТЕС; ліцензія серія АВ № 589049  (господарська діяльність , пов’язана із створенням об’єктів архітектури), видана Держархбудінспекцією України 13 липня 2011 року, наказ № 11-Л;                     лист розробника проекту ВАТ Харківського науково-дослідного та                           проектно-конструкторського інституту “Енергопроект”; лист                                                ТОВ “Електропівденатоммонтаж” щодо необхідності додаткової закупівлі.

Водночас слід звернути увагу, що у пункті 7 обґрунтування Замовником вказуються документи, що підтверджують наявність саме умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Однак, посилання на лист ВАТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект” від 16.10.2013                        № 22128/270-5560 у пункті 7 обґрунтування Замовника відсутнє.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування 29.02.2012 були проведені відкриті торги на закупівлю робіт з технічного переоснащення казана ст. № 10 енергоблоку № 5 Миронівської ТЕС. За результатами торгів з переможцем - ТОВ “Спеценергомонтаж” укладено договір генерального підряду                         від 13.04.2012 № 130412-1Э2.1/12.

В ході виконання робіт з монтажу контрольно-вимірювальних приладів, авторегулювання та захисту з’ясувалося , що розроблений у період до 2001року проект, згідно з яким були розраховані договірні ціни, потребує корегування та актуалізації, оскільки значна частина приладів та обладнання, передбачені проектом не виготовляються. Крім цього при укладенні угоди з                             ТОВ “Спеценергомонтаж” не була врахована значна частина робіт, що виникли в процесі виконання робіт (додатковий пароохолоджувач, гарматна обдувка пароперегрівача тощо), що також потребувала розробки проектної документації, в тому числі і в електричній та КВП і А частинах.

Враховуючи вищезгадане, Миронівська ТЕС уклала угоду з Харківським інститутом “Енергопроект” на розробку та коригування проекту, який був розроблене і видано в повному обсязі. При аналізі отриманого кошторису з’ясувалося, що вартість проекту в частині КВП і А, електричній та теплоізоляційній частинах перевищують кошторис, розроблений на основі старого проекту. До того ж значна частина електричного та КВП обладнання , змонтованого до 2001року, втратила свої експлуатаційні властивості і потребує заміни.

ВАТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект” як генеральний проектувальник із розробки робочого проекту “Технічне переоснащення казана ст. № 10 енергоблоку № 5 Миронівської ТЕС” у своєму листі від 16.10.2013 № 22128/270-5560 повідомив, що згідно з договором підряду від 13.04.2012 № 130412-1Э2.1/12, укладеного за результатами проведених конкурсних торгів по об’єкту “Технічне переоснащення казана ст. № 10 енергоблоку № 5 Миронівської ТЕС” роботи виконує підрядна організація ТОВ “Спеценергомонтаж”.

Під час реконструкції вищезазначеного об’єкту та урахуванням експлуатації казана № 9, що є аналогом казана № 10, були виявлені додаткові роботи у тому числі з розробкою проекту (оснащення казана додатковими пароохолоджувачами; зміна лопатних живильників пилу на аероживильники; влаштування парової “гарматної” обдувши пароперегрівачів, а також коригування застарілого проекту в частині контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та технологічного захисту). Ці додаткові роботи стали непередбачувані, але необхідні для успішного введення в експлуатацію. Оскільки об’єкт відноситься до ІІІ-ї категорії складності – експертизи проектна документаціє не потребує.

Будь-якому учаснику потрібен значний час для вивчення проекту та виконавчих схем вже змонтованого обладнання та кабельних зв’язків, що неодмінно призведе до подовження термінів виконання монтажних робіт та відтермінування часу введення казана в дію, тому будь-яка пропозиція іншого учасника крім ТОВ “Спеценергомонтаж” на даному етапі буде нівельована та навіть значно перевищена за рахунок своєчасного введення обладнання в дію, оскільки кожен час роботи казана дозволить збільшити виробництво електроенергії (згідно з ТЕО) на 20-25 МВт, заощадити паливо та зменшити собівартість кіловат-години. Допуск до виконання робіт інших учасників призведе до несумісності з вже виконаними роботами та значним подовженням термінів виконання монтажних та пуско-налагоджувальних робіт і, відповідно, до зриву терміну введення казана № 10 в дію.

Таким чином, ВАТ Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект” у своєму листі підтверджує наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбачених пунктами 5 та 8 частини другої статті 39 Закону.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з технічного переоснащення казана ст. № 10 енергоблоку № 5 Миронівської ТЕС у зв'язку з потребою здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням та необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбачених пунктами 5 та 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.   т. 286-03-28