02.12.2013   № 3303-05/42548-08

Департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації майдан С.П.Корольова, 12, м. Житомир, 10014

Державна казначейська служба України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції відділення анестезіології та інтенсивної терапії в кардіохірургічний центр № 1 обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського по вул. Червоного Хреста, 3 у м. Житомирі (оголошення № 180939 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” (далі – ВДЗ) від 21.10.2013 № 83 (826)), проведеної Департаментом містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації  (далі – Замовник) за процедурою “закупівля в одного учасника” у товариства з обмеженою відповідальністю “Будагросервіс” (далі – ТОВ “Будагросервіс”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 29.10.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 29.10.2013 № 3303-05/37735-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника робіт по об’єкту Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії в кардіохірургічний центр № 1 обласної клінічної лікарні 
ім. О. Ф. Гербачевського по вул. Червоного Хреста, 3 у м. Житомирі 
оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника 
від 26.09.2013 № 13.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є оголошення про проведення відкритих торгів № 257269 у ВДЗ від 20.07.2012 № 87/2 (689/2), оголошення про результати проведення торгів № 292072 у ВДЗ від 24.09.2012 № 113 (715), договір на виконання робіт від 18.09.2012, спільний наказ МОЗ України та НАМН України від 11.03.2013 № 193/20 “Про систему кардіохірургічної допомоги в Україні”, додаткові медико-технічні завдання при проектуванні кардіохірургічного центру Житомирської обласної клінічної лікарні 
ім. О. Ф. Гербачевського, затверджених начальником управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації та погоджених начальником головного управління будівництва та архітектури Житомирської обласної державної адміністрації, позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації “Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії в кардіохірургічний центр обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського по вул. Червоного Хреста, 3 в 
м. Житомирі” від 01.06.2013, наказ Департаменту містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації  від 01.06.2013 
№ 15 “Про затвердження проектної документації”, проектно-кошторисна документація по об’єкту “Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії в кардіохірургічний центр обласної клінічної лікарні 
ім. О. Ф. Гербачевського по вул. Червоного Хреста, 3 в м. Житомирі”, 
рішення Житомирської обласної ради від 21.03.2013 № 800 “Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2013 рік”, лист Житомирського філіалу Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту 

“НДІпроектреконструкція” (далі – ДНД ПВІ “НДІпроектреконструкція”) 
від 16.09.2013 № 147

Відповідно до пункту 6 обґрунтування у 2012 році Замовником проведено процедуру закупівлі робіт за державні кошти на умовах відкритих торгів по об’єкту “Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії в кардіохірургічний центр обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського по вул. Червоного Хреста, 3 в м. Житомирі”, за наслідками якої з учасником  
ТОВ “Будагросервіс”, пропозицію конкурсних торгів якого було визначено найбільш економічно вигідною, укладено відповідний договір про закупівлю від 18.09.2012.

Згідно з листом Житомирського філіалу ДНД ПВІ “НДІпроектреконструкція” від 16.09.2013 № 147 виконавцем робіт по реконструкції вказаного об’єкту є ТОВ “Будагросервіс”.

Разом з тим під час реконструкції об’єкту були виявлені додаткові роботи, які не включені у розроблений початковий проект. Ці додаткові роботи стали непередбачуваними але безпосередньо пов’язані з комплексом робіт визначених у початковому проекті та є необхідними для виконання проекту реконструкції в цілому.

Зокрема, додаткові роботи із відбивання цементного розчину після знімання плитки, відбивання вапняної штукатурки, додаткові роботи що викликані зміною видів опоряджувальних робіт внутрішніх приміщень, додаткові роботи по обсягам заміни існуючих мереж тепло- водо- енергопостачання діючого корпусу влаштування систем лікарняних газів, тощо.

Крім того під час коригування робочого проекту генеральний проектувальник передбачив у проектно-кошторисній документації роботи та витрати, які не увійшли у початковий робочий проект та виконані згідно додаткових медико-технічних завдань, що враховують сучасні європейські нормативні вимоги, головною ціллю яких є досягнення оптимальних параметрів стерильності за рахунок застосування сучасних технологій для облаштування “чистих приміщень” медичних закладів, використання обладнання припливно-витяжної вентиляції з додатковими функціональними можливостями та засобами автоматизації процесу забезпечення волого-температурного режиму стерильності чистих приміщень кардіологічного центру.

Зважаючи на вищевикладене, Житомирський філіал ДНД ПВІ “НДІпроектреконструкція”, як генеральний проектувальник, рекомендує в якості виконавця додаткових робіт, по об’єкту “Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії в кардіохірургічний центр обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського по вул. Червоного Хреста, 3 
в м. Житомирі”, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту, попереднього виконавця цих робіт – ТОВ “Будагросервіс”, тому що ці роботи технічно та економічно пов’язані з головним договором, та підтверджує наявність умов для застосування закупівлі в одного учасника на підставі пункту 8 частини другої статті 39 Закону.

Таким чином, вказані документи підтверджують необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Заступник директора департаменту

- державних закупівель та

- державного замовлення

- Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                               Л. В. Дудник

Ціон  В. В.  т. 286-03-28