№ 3303-05/45024-12 від 29.11.2012

Комунальна установа “Муніципальне будівництво” Макіївської міської ради Донецької області

- вул. Московська, 2/37, м. Макіївка, Донецька обл., 86157

Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої    статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції теплових мереж котельні № 31 по вул. Растреллі в Червоногвардійському районі м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ (додаткові роботи) (копія оголошення № 311780 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель”                    від 29.10.2012 № 123/1 (725/1)) комунальною установою “Муніципальне будівництво” Макіївської міської ради Донецької області (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Альзет” (далі – ТОВ “Альзет”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 07.11.2012.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 07.11.2012 № 3303-05/41900-12).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно            до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкції теплових мереж котельні № 31 по вул. Растреллі в Червоногвардійському районі м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ (додаткові роботи) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 25.10.2012 № 29.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника          (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Відповідно до пункту 6 обґрунтування у 2012 році Замовником проведено процедуру відкритих торгів, за результатами якої укладено договір про закупівлю робіт з реконструкції теплових мереж котельні №31 по вул. Растреллі в Червоногвардійському районі м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ з переможцем торгів ТОВ “Альзет” (оголошення № 190326 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 14.05.2012 № 58 (660)).

Протягом виконання вищезгаданих робіт розробником проекту були виявлені додаткові роботи, а саме: пристрій додаткових теплових колодязів с запірною арматурою, пристрій нових залізобетонних колодязів, монтажу компенсаторів та переходів, укладка лотків в місцях повного руйнування цегляних каналів, встановлення збірних вентилів і вентилів для руйнування, відновлення асфальтобетонного покриття, які не були включені у  початковий проект, але які необхідно виконати для завершення повного виконання робіт.

У зв’язку з чим було проведено коригування кошторисної документації      “Реконструкція теплових мереж котельні № 31 по вул. Растреллі в Червоногвардійському районі м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ”.

Разом з тим кошторисну документацію “Реконструкція теплових мереж котельні № 31 по вул. Растреллі в Червоногвардійському районі м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ” Замовником було надано на розгляд до філії державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” у Донецькій області, за результатами розгляду якої було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини “Реконструкція теплових мереж котельні № 31 по вул. Растреллі в Червоногвардійському районі м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ (коригування)” від 19.10.2012 № 05-04398-12 (далі – експертний звіт).

Згідно з експертним звітом розробником вищезазначеної кошторисної документації є комунальне підприємство “Макіївтепломережа”.

У листі комунального підприємства “Макіївтепломережа” від 22.10.2012 № 17-9023 (далі - лист) зазначено, що корегування проектно-кошторисної документації по об’єкту “Реконструкція теплових мереж котельні № 31 по           вул. Растреллі в Червоногвардійському районі м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ”, розробленої у 2012 році, виконано у зв’язку з необхідністю проведення додаткових робіт, не передбачених початковим проектом.

Ураховуючи викладене, комунальне підприємство “Макіївтепломережа” вважає за доцільне залучити для виконання додаткових робіт з реконструкції теплових мереж котельні № 31 по вул. Растреллі в Червоногвардійському районі                 м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ ТОВ “Альзет”, яке раніше вже виконувало такі роботи на даному об’єкті, що дасть можливість при виконанні цих робіт забезпечити сумісність інженерних рішень, послідовність завершення початих робіт, а також забезпечить виконання налагоджувальних робіт і передачу об’єкту в експлуатацію.

Таким чином, лист комунального підприємства “Макіївтепломережа” підтверджує існування необхідності проведення додаткових будівельних робіт з реконструкції теплових мереж котельні № 31 по вул. Растреллі в Червоногвардійському районі м. Макіївки із застосуванням труби в ППУ, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                   Б. М. Горбанський

Хвостяк В. В.

т. 596-67-85