№ 3303-05/35684-08 від 11.10.2013

Управління капітального будівництва Горлівської міської ради Донецької області

- просп. Перемоги, 31-а, м. Горлівка, Донецька обл., 84617

- Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з                            реконструкція ясла-садка № 105 по вул. Оленіна, 16 м. Горлівка (додаткові                              роботи) (оголошення № 161762 в інформаційному бюлетені                                          “Вісник державних закупівель” від 12.08.2013 № 63/1 (806/1))                                Управлінням капітального будівництва Горлівської міської ради Донецької області (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельні рішення - 2008”                                   (далі – ТОВ “Будівельні рішення - 2008”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 15.08.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 15.08.2013 № 3303-05/28770-08).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з реконструкція ясла-садка № 105 по вул. Оленіна, 16 м. Горлівка (додаткові роботи) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 08.08.2013 № б/н.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, зокрема є “Перелік об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, затверджений розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від 24.07.2013 № 487; позитивний експертний висновок проектно-кошторисної документації                   ДП “Укрдержбудекспертиза” у Донецькій області від 19.12.2012 № 05-05210-1; договір підряду з ТОВ “Будівельні рішення – 2008” на реконструкцію                 ясел-садка по вул. Оленіна, 16 м. Горлівка від 17.08.2012 № 4;                             лист – рекомендація ТОВ ПБП “Міськбудпроект” від 08.08.2013.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування фінансування робіт з реконструкції ясел-садку № 105 по вул.Оленіна, 16 м. Горлівка передбачене переліком об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.04.2013 № 212 (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2013 № 487).

Кошторисну частину проектної документації “Ясла-садок № 105 по            вул. Оленіна, 16 м. Горлівка – реконструкція (перша черга. у т.ч. І, ІІ етапи) (коригування)” Замовником надано на розгляд до філії державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” у Донецькій області, за результатами розгляду якої було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації вищезазначеного робочого проекту від 19.12.2012 № 05-05210-12 (далі – експертний звіт).

Згідно з експертним звітом генеральним проектувальником робочого проекту “Ясла-садок № 105 по вул. Оленіна, 16 м. Горлівка – реконструкція” є ТОВ проектно-будівельне підприємство “Міськбудпроект”.

ТОВ проектно-будівельне підприємство “Міськбудпроект” у своєму листі                   від 08.08.2013 № 80-1/08 повідомило, що згідно з договором підряду, укладеного у 2012 році за результатами проведених конкурсних торгів, роботи по об’єкту “Ясла-садок № 105 по вул. Оленіна, 16 м. Горлівка – реконструкція” виконує підрядна організація ТОВ “Будівельні рішення - 2008”.

Під час реконструкції об’єкту були виявлені додаткові роботи, у тому числі у зв’язку з розробкою проекту по другій черзі будівництва, які не були включені у розроблений у 2008 році ТОВ проектно-будівельне підприємство “Міськбудпроект” початковий робочий проект. Ці додаткові роботи стали непередбачувані, але необхідними для виконання проекту першої черги.

Зокрема, додаткові роботи із посилення існуючого стінового поясу музичної зали, збільшення товщини утеплювального шару горища до 100 мм, улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу, встановлення у господарчому корпусі (пральня) додаткової пральної машини, у корпусі дитячого садка-ясел встановлення додаткових телефонних апаратів, додаткові роботи викликані зміною видів опоряджувальних робіт внутрішніх приміщень, типу дверей, проектних рішень благоустрою території.

Також, під час коригування робочого проекту генеральний проектувальник передбачив у кошторисній документації витрати, які не увійшли у початковий робочий проект, а саме: опоряджувальні роботи стелі переходу між корпусами, встановлення ґраток слухових вікон, поручнів сходової клітки, улаштування підлоги сходових площадок із керамогранітних плиток, витрати на поставку меблів для дитячого садку.

ТОВ проектно-будівельне підприємство “Міськбудпроект”, який здійснює авторський нагляд за реконструкцією об’єкту з початку                 виконання робіт, підтверджує, що генеральний підрядник ТОВ “Будівельні рішення - 2008” має необхідні ліцензії, дозвільні документи, кваліфікаційних спеціалістів, обладнання та необхідну виробничу базу, будівельні роботи виконує згідно з діючими будівельними нормами і правилами, застосовує якісні сертифіковані матеріали.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника додаткових робіт з реконструкція ясла-садка № 105 по вул. Оленіна, 16                  м. Горлівка у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.   т. 286-03-28