№ 3303-04/44578-08 від 26.11.2012

Головне управління капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації

вул. Челюскінців, 144, м. Донецьк, 83001

Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої    статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту приміщень у Донецькому обласному соціальному гуртожитку в м. Макіївка (капітальний ремонт приміщень згідно проекту) (оголошення № 251577 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 23.07.2012            № 88 (690)) Головним управлінням капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю “Аркада”                 (далі – ТОВ “Аркада”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 26.09.2012.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 26.09.2012 № 3303-04/36445-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно            до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту приміщень у Донецькому обласному соціальному гуртожитку в м. Макіївка (капітальний ремонт приміщень згідно проекту) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника             від 10.07.2012 № 10а.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника          (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Відповідно до пункту 6 обґрунтування у 2007 році Замовником були проведені відкриті торги за рахунок субвенції 2007 року з державного бюджету місцевим бюджетам та укладено договір підряду з переможцем ТОВ “Аркада” вартістю 2 644 486,8 грн.

У 2010 році за результатами проведеної процедури закупівлі з                ТОВ “Аркада” укладено договір на суму 2 603 429 грн. на продовження виконання робіт, однак у повному обсязі об`єкт не профінансовано.

На початку 2012 року відбулося коригування проектно-кошторисної документації, пов`язане із виникненням додаткових робіт по благоустрою та інженерним мережам.

Разом з тим кошторисну документацію “Капітальний ремонт приміщень у Донецькому обласному соціальному гуртожитку в м. Макіївка (коригування)” Замовником було надано на розгляд до філії державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” у Донецькій області, за результатами розгляду якої було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини “ Капітальний ремонт приміщень у Донецькому обласному соціальному гуртожитку в (коригування)” від 04.04.2012 № 05-00380-12.

Крім того, зазначаємо, що фінансування робіт з капітального ремонту приміщень у Донецькому обласному соціальному гуртожитку в м. Макіївка передбачене “Переліком об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, затвердженим розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від 16.05.2012 № 291.

Згідно з листом Донецького філіалу Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту “НДІпроектреконструкція” від 09.07.2012         № б/н (далі – Донецький філіал), проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту приміщень у соціальному гуртожитку в м. Макіївка була розроблена у 2007 році.

Необхідність у коригуванні проекту виникла у зв’язку із відведенням земельної ділянки у власність обласного соціального гуртожитку.

Відповідно до завдання Замовника коригування кошторисної документації було виконано з урахуванням додаткових обсягів робіт, які не було передбачено у початковому проекті, а саме – капітальний ремонт приміщень, оздоблення фасаду першого поверху та благоустрій території.

Так, через непередбачувані обставини додатковий обсяг робіт не було включено у початковий проект.

Відкоригований проект технічно розроблено так, що по суті є продовженням робіт оздоблювання приміщень та ремонт внутрішніх інженерних мереж, які становлять невід’ємну частину від початкового проекту.

Ураховуючи викладене, Донецький філіал вважає за доцільне залучити для виконання робіт по капітальному ремонту ТОВ “Аркада”, яке раніше вже виконувало такі роботи на даному об’єкті, що дасть можливість при виконанні робіт забезпечити сумісність нових інженерних мереж, архітектурних рішень з тими, що вже виконі, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні та налагоджувальні роботи, передачу в експлуатацію об’єкту в цілому.

Таким чином, лист Донецького філіалу підтверджує існування необхідності проведення додаткових будівельних робіт з капітального ремонту приміщень у Донецькому обласному соціальному гуртожитку в м. Макіївка, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                   Б. М. Горбанський

Хвостяк В. В.

т. 596-67-85