- 14.12.2012  № 3303-05/47096-12

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України» вул. М. Амосова, 5, м. Київ, 03038

Державна казначейська служба України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт по капітальному ремонту будівлі під клініку ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України” за адресою вул. Галицька, 4 у Подільському районі м. Києва 
(І та ІІ черга) (оголошення № 317244 в інформаційному бюлетені 
“Вісник державних закупівель” від 07.11.2012 № 125/6 (727/6)), проведеної державною установою “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л. В. Громашевського НАМН України” (далі – Замовник) за процедурою “закупівля в одного учасника” у товариства з обмеженою відповідальністю 
“К. І. Фінанс”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 14.11.2012.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 14.11.2012 № 3303-04/42904-12).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту будівлі під клініку ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України” за адресою вул. Галицька, 4 у Подільському районі м. Києва 
(І та ІІ черга) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.11.2012 № 37 .

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є експертний висновок щодо наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника наданий Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі – ДП НДІБК), затверджений першим заступником директора Інституту з наукової роботи Немчиновим Ю. І.  23.10.2012, лист Державного підприємства «Проектний інститут «Київський Промбудпроект» (далі – ДП «Київський Промбудпроект») від 26.10.2012 
№ 01-13/396, лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельні мережі» (далі – ТОВ «Будівельні мережі») від 08.10.2012 № 109.

Відповідно до експертного висновку ДП НДІБК від 23.10.2012 згідно з вихідними даними (геодезичної зйомки М:500, первинного візуального та інструментального обстеження, яке виконало ДП НДІБК та додаткового обстеження будівлі ДП НДІБК) була розроблена частина проекту, що затверджується та складено дефектний акт для проведення Замовником закупівлі робіт з капітального ремонту будівлі під клініку ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України” за адресою вул. Галицька, 4 у Подільському районі м. Києва.

Разом з тим в процесі виконання будівельних робіт виявились приховані дефекти, які неможливо було виявити при первинному обстеженні будинку.

Вказані обставини підтверджуються листом від 08.10.2012 № 109 
ТОВ «Будівельні мережі», що здійснює технічний нагляд при виконанні робіт з капітального ремонту по зазначеному об’єкту, згідно з яким після виконання підготовчих робіт було виявлено низку суттєвих дефектів у несучих конструкціях будинку, а саме: міжповерхові несучі дерев’яні балки у місцях обпирання на зовнішні стіни виявились прогнилими; на окремих ділянках відсутня перев’язка цегляної кладки внутрішніх стін з кладкою зовнішніх стін; відмічені вертикальні тріщини на стінах деформаційного характеру шириною 2-4 мм; виявлено, що у віконних прорізах зовнішніх та внутрішніх стін використані здебільшого перемички з армуванням стрижнями з дроту d=6мм в товщі цементно-піщаного розчину; після видалення віконних блоків, відмічено відшарування розчину цих перемичок від цегляної кладки стін з оголенням арматурних стрижнів, що мають ознаки корозійних пошкоджень; в ряді приміщень будівлі зафіксовані зменшення розмірів віконних і дверних прорізів з закладанням утворених зазорів між віконними та дверними блоками і кладкою стіни цеглою «на ребро» без перев’язки і анкерування з кладкою стін; перепад рівня підлоги на першому поверсі 150 мм; передбачений первинний ліфт не можливо влаштувати у зв’язку з високим рівнем ґрунтових вод.

Відповідно до листа ДП «Київський Промбудпроект» від 26.10.2012 
№ 01-13/369, що здійснює проектування робіт з капітального ремонту по зазначеному об’єкту, Замовником за рекомендацією ДП «Київський Промбудпроект» замовлено додаткове обстеження будинку ДП НДІБК після виконання демонтажних робіт, внаслідок чого отримано додатковий висновок, згідно з яким потрібно було виконати суттєві коригування вже розробленої документації.

Крім того, після розробки робочої документації отримано зауваження державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» про необхідність виконання додаткових проектних робіт, які не були передбачені завданням та проектування.

Також фахівцями з техногенної та пожежної безпеки надано зауваження щодо необхідності проведення додаткових робіт з пожежної сигналізації та оповіщення і пожежного захисту конструкцій.

Відповідно до експертного висновку ДП НДІБК від 23.10.2012 з урахуванням фактичного стану несучих конструкцій будівлі при розробленні робочої документації передбачені додаткові обсяги проектних та будівельно-монтажних робіт, а саме: підсилення підвальних стін, підсилення стін в районі тріщин металевими конструкціями, підсилення існуючих перемичок віконних та дверних отворів металевими конструкціями, заміна існуючих перегородок на цегляні та з легких бетонних блоків, заміна покриття даху і конструкції дахового перекриття, заміна міжповерхових перекриттів – з дерев’яних на залізобетонні (крім коридорів).

Таким чином, ДП НДІБК вважає за необхідне проведення закупівлі додаткових вищевказаних будівельних робіт відповідно до пункту 8 частини другої статті 39 Закону.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника у зв’язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних

- закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

- і торгівлі України                                                                      Б. М. Горбанський

Ціон  В. В.   т. 286-74-93