- 18.12.2012  № 3303-04/47437-08

Управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації вул. Червоноармійська, 194-А, м. Чернівці, 58013

Державна казначейська служба України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти будівництва другої черги гімназії в смт. Красноїльськ Сторожинецького району (оголошення № 319739 
в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 12.11.2012 
№ 127/1 (729/1)), проведеної Управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою “закупівля в одного учасника” у сільськогосподарського кооперативу “Колос” (далі – СГК “Колос”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 23.11.2012.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 23.11.2012 № 3303-04/44356-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника будівництва другої черги гімназії в смт. Красноїльськ Сторожинецького району оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника 
від 09.11.2012 № 65 .

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 17.07.2012 № 453-р «Про внесення змін до Переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Чернівецькій області, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 04.05.2012 № 292-р», експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій               області від 08.11.2012; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; лист товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-вишукувальний інститут «Чернівціагропроект» від 12.11.2012 № 93 (далі – ТОВ «Чернівціагропроект»); витяг з пояснюючої записки робочого проекту; договірна ціна з локальними кошторисами.

Відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 17.07.2012 № 453-р у об’єкт «Гімназія в смт. Красноїльськ Сторожинецького району – будівництво (ІІ черга)» додано до Переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Чернівецькій області.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування у 2008 році Замовником проведено відкриті торги по зазначеному об’єкту та укладено договір з переможцем процедури закупівлі СГК “Колос”.

Разом з тим відповідно до листа ТОВ «Чернівціагропроект» 
від 12.11.2012 № 93, яким розроблено робочий проект на будівництво другої черги гімназії в смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області, в процесі коригування робочого проекту включено ряд додаткових робіт, які не були включені в початковий проект, але необхідні для завершення будівництва, що виникли під час будівництва об’єкта, проведення авторського нагляду, а також у зв’язку з введення нових нормативних актів з проектування та будівництва, застосуванням нових сучасних матеріалів, приладів і обладнання, внесення змін в окремі конструкції будівлі, зовнішні мережі, технологію виконання оздоблювальних робіт, а саме: зміни в конструкції покрівлі; зміни у вентиляційну систему; внутрішні оздоблювальні роботи та покриття підлог; заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові; зовнішні мережі енергетичного господарства (установлення 2-х КТП, мереж живлення та електроосвітлення); влаштування пожрезервуару на 100 м3; влаштування водонапірної башти ємн. 25 м3; влаштування свердловини; влаштування комплексу «Теплон» для опалення; влаштування очисних споруд; зміни в благоустрій території.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника у зв’язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних

- закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

- і торгівлі України                                                                      Б. М. Горбанський