- № 3303-05/23962-08 від 11.07.2013

|  | Козинська селищна рада |
| --- | --- |
|  | вул. Партизанська, 2, смт. Козин, , 08711 |
|  | Державна казначейська служба України |
|  | вул. Бастіонна, 6 , м. Київ, 01601 |

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла-садок) по вул. Набережна, 21      смт. Козин Обухівського району Київської області (коригування розділів) (оголошення № 098548 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 01.04.2013 № 26 (769)), проведеної Козинською селищною радою (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю «Ягуар».

І. Дата початку здійснення моніторингу: 29.04.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 29.04.2013 № 3303-06/15367-08).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника 
робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла-садок) по вул. Набережна, 21 смт. Козин Обухівського району Київської області (коригування розділів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.03.2013 № 69.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: необхідності  проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини  необхідними для виконання проекту за умови,  що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт,  якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

Згідно з пунктом 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є  позитивний експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області від 30.10.2012                     № 10-032410-12/П/КД, лист генерального проектувальника з коригування розділів раніше розробленої робочої документації з реконструкції дошкільного навчального закладу по вул. Набережна,21 в смт Козин Обухівського району Київської області ТОВ «Цитадельбудпроект», лист комунального підприємства Обухівської районної ради відділу капітального будівництва, протокол проведення переговорів з учасником ТОВ «Ягуар» щодо процедури закупівлі у 2013 році робіт по «Реконструкції дошкільного навчального закладу по вул. Набережна,21 в смт Козин Обухівського району Київської області. Коригування розділів», річний план державних закупівель Козинської селищної ради на 2013 рік (з наступними змінами).

Згідно з листом ТОВ «Цитадельбудпроект» від 04.03.2013 № 01/16, що виступав генеральним проектувальником робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу по вул. Набережна, 21 в смт Козин, замовника поінформовано, що в процесі виконання робіт виникла необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених в початковий проект з «Реконструкції дошкільного навчального закладу (ясла-садок) по вул. Набережна,21 в смт. Козин Обухівського району Київської області», але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Заміна виконавця робіт на даному етапі є небажаною у зв’язку із можливістю виникнення  проблем технічного характеру пов’язаних з його обслуговуванням, зокрема гарантійним обслуговуванням, що є небажаним для замовника будівництва. Враховуючи зазначене ТОВ «Цитадельбудпроект» рекомендувало для виконання робіт залучити попереднього виконавця – ТОВ «Ягуар».

Також, листом від 06.03.2013 № 10 комунальне підприємство «Відділ капітального будівництва», що здійснювало технічний нагляд на об’єкті: «Реконструкція дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) по вул. Набережна,21 в смт. Козин Обухівського району Київської області» поінформувало, що додаткові будівельні роботи, не включені у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини  необхідними для виконання проекту не можна виділити в окремий завершений етап реконструкції (пусковий комплекс), без розриву технологічних процесів будівельно-монтажних робіт. Крім того, гарантійній зобов’язання , щодо всього комплексу робіт не можна буде пред’явити жодному із виконавців робіт, що завдасть значні труднощі замовнику будівництва в період гарантійного терміну, який становить на новостроєні об’єкти архітектури -10 років

Ураховуючи вищезазначене, лист ТОВ «Цитадельбудпроект»                             від 04.03.2013 № 01/16 та лист від 06.03.2013 № 10 комунального підприємства «Відділ капітального будівництва»  підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, а саме: необхідності  проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини  необхідними для виконання проекту за умови,  що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт,  якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 8 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних

- закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

- і торгівлі України                                                                                   А. Є. Рубан

Заєць

281-95-08