- 31.10.2012  № 3303-04/40949-08

- Брусилівська районна

- державна адміністрація Житомирської області

вул. Короленка, 2, смт. Брусилів,

Житомирська обл., 12601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” 
(далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти будівництва Центральної районної лікарні в смт. Брусилів (ІІІ пусковий комплекс) (оголошення № 301124 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 08.10.2012 № 117/3 (719/3)), проведеної Брусилівською райдержадміністрацією Житомирської області (далі – Замовник) за процедурою «закупівлі в одного учасника» у приватного підприємства «Рембудсервіс».

І. Дата початку здійснення моніторингу: 22.10.2012.

ІІ. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням замовника 
(лист-звернення Замовника від 15.10.2012 № 02-52/2940, зареєстрований в Мінекономрозвитку за № 08/114762-12 від 15.10.2012).

ІІІ. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника будівництва Центральної районної лікарні в смт. Брусилів (ІІІ пусковий комплекс) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.10.2012.

В пункті 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) вказано, що умовою для застосування процедури є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба 
у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування, документами, що підтверджують наявність підстав для застосування цієї процедури є, зокрема, 
лист-попередження Брусилівської районної санітарно-епідеміологічної станції від 01.10.2012 № 765 та розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 16.05.2012 № 170.

Будівництво Центральної районної лікарні в смт. Брусилів (ІІІ пусковий комплекс) затверджено в переліку об’єктів та заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій розпорядженням голови Житомирської облдержадміністрації від 16.05.2012 
№ 170.

Робочий проект з будівництва центральної районної лікарні в 
смт. Брусилів (ІІІ пусковий комплекс) затверджено розпорядженням Брусилівської райдержадміністрації від 07.08.2012 № 252.

Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів (№ 271881 
в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 13.08.2012 
№ 97/2 (699/2)) Замовником розпочато відкриті торги на закупівлю робіт з будівництва Центральної районної лікарні в смт. Брусилів (ІІІ пусковий комплекс).

Разом з тим, згідно з оголошенням про результати проведення торгів 18.09.2012 Замовником прийнято рішення про відміну торгів відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону, а саме: до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Відповідно до листа Житомирської облдержадміністрації від 10.10.2012 № 6500/47/2-12 невизначеність станом на 01.10.2012 з виконавцем робіт по зазначеному об’єкту ставить під загрозу функціонування новозбудованої 
та веденої в експлуатацію в 2011 році Центральної районної лікарні в 
смт. Брусилів, оскільки функціонування лікувальних закладів без очисних каналізаційних споруд забороняється діючими нормами та правилами.

Згідно з листом Брусилівської районної санітарно-епідеміологічної станції від 01.10.2012 № 765 за час експлуатації очисних каналізаційних споруд Центральної районної лікарні в смт. Брусилів тимчасовий відстійник став непридатним навіть для тимчасового зберігання стічних вод, які просочуються в ґрунт, створюють неприємний мікроклімат для прилеглої житлової забудови та призводять до епідеміологічних ускладнень. Асенізаційний автотранспорт знаходиться в зношеному стані, непридатний для перевезення стічних вод, часто взагалі відбуваються його поломки і стічні води розливаються по прилеглій території. В радіусі забруднення опиниться водогінна мережа Херсонського масиву та його населення. Дана ситуація може призвести до розповсюдження спалахів черевного тифу, сальмонельозу, дизентерії і, навіть, карантинних інфекцій і може вийти за межі регіональної проблеми.

Таким чином, усвідомлюючи масштабність проблем, першочерговими заходами з боку органів місцевого самоврядування та влади району повинне бути вирішення питання будівництва очисних споруд Брусилівської центральної районної лікарні, в протилежному разі буде ставитись питання про припинення експлуатації.

Ураховуючи зазначене, з метою належного надання медичної допомоги населенню, дотримання природоохоронних та санітарних норм, Житомирська облдержадміністрації листом від 10.10.2012 № 6500/47/2-12 просить Брусилівську райдержадміністрацію вжити невідкладних дієвих заходів 
по завершенню в 2012 році будівництва центральної районної лікарні в 
смт. Брусилів (третій пусковий комплекс (очисні каналізаційні споруди) у відповідності до чинного законодавства.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами аналізу матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту державних

- закупівель та державного замовлення

Міністерства економічного розвитку

- і торгівлі України                                                                      Б. М. Горбанський