№ 3303-05/38770-08 від 05.11.2013

Управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради Донецької області

- пл. Леніна, 6, м. Єнакієве, Донецька обл., 86430

- Державна казначейська служба України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі – Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Черкаська, м. Єнакієве (оголошення № 176366 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 24.09.2013                       № 75/2 (818/2)) Управлінням житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради Донецької області (далі – Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у Єнакієвського підрядного спеціалізованого дорожнього ремонтно-будівельного відокремленого підрозділу ПАТ “Облдоррембуд”.

І. Дата початку здійснення моніторингу: 18.09.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 18.09.2013 № 3303-05/32634-08).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно       до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

ІV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Черкаська, м. Єнакієве оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 04.09.2013             № 7/3.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування цієї процедури, є наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2013 № 353 “Про затвердження переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою КПКВК 2751830 “Реалізація пріоритетних проектів та здійснення заходів у Донецькій області”; наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                  від 30.07.2013 № 354 “Про організацію виконання наказу Мінрегіону України від 25 червня 2013 року № 260”.

Водночас слід звернути увагу, що у пункті 7 обґрунтування Замовником вказуються документи, що підтверджують наявність саме умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Так, посилання на лист Виконавчого комітету Єнакієвської міської ради від 17.09.2013 № 06/07-1717 у пункті 7 обґрунтування Замовника відсутнє.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                від 30.07.2013 № 353 “Про затвердження переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою КПКВК 2751830 “Реалізація пріоритетних проектів та здійснення заходів у Донецькій області” затверджено перелік та заходи, одними з яких є капітальний ремонт автодороги по вул. Черкаська, м. Єнакієве.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2013 № 354 “Про організацію виконання наказу Мінрегіону України від 25 червня 2013 року № 260” Управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради Донецької області визначено розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Договором від 31.07.2013 № І-15/150-2013 Управлінню житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради Донецької області делеговані функції замовника на здійснення робіт з реалізації пріоритетних проектів та заходів у Донецькій області.

Згідно з листом Виконавчого комітету Єнакієвської міської ради                  від 17.09.2013 № 06/07-1717 необхідність капітального ремонту автомобільної дороги обумовлена тим, що місто Єнакієве постійно приймає офіційні державні та міжнародні делегації, що є важливим фактором у розвитку, зокрема економічного та соціального характеру.

Слід зауважити, що роботи по влаштуванню поверхневої обробки на бітумній емульсії повинні бути закінчені не пізніше ніж за 20 днів до початку холодної дощової погоди, влаштування поверхневої обробки здійснюється не раніше ніж через місяць після закінчення ремонтних робіт з використанням гарячих щільних асфальтобетонних сумішей, основний розлив в’яжучого здійснюється при температурі повітря не нижче + 5оС навесні та + 15оС восени.

Враховуючи кліматичні умови Донецької області, пов’язані з переходом середньодобової температури повітря через 15оС і дощовою погодою в осінній період року, починаючи з вересня-листопада, капітальний ремонт автомобільних доріг регіону необхідно завершити до 1 грудня 2013 року.

Таким чином, Замовнику необхідно в найкоротші строки визначити підрядну організацію, яка має великий досвід у виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної доріг та невідкладно розпочати відповідні роботи до настання холодної пори року.

Стан доріг у м. Єнакієве створює великі незручності автоперевізникам та мешканцям прилеглих територій, нагнітає соціальну напругу.

Неодноразово звертались місцеві депутати та громадяни, проводились обговорення, громадські слухання на нарадах стосовно питання безпеки руху на автомобільних дорогах м. Єнакієве з проханням прискорення дорожньо-ремонтних робіт з влаштування дорожнього покриття і поверхневих обробок.

Беручи до уваги вказане, у Замовника існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі робіт з капітально моменту автодороги по вул. Черкаська у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

Ураховуючи вищевикладене, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Черкаська, м. Єнакієве у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

- Директор департаменту

- державних закупівель та державного

- замовлення Міністерства економічного

- розвитку і торгівлі України                                                                  А. Є. Рубан

Хвостяк В. В.   т. 286-03-28