Від 29.10.2013 № 3303-05/37673-08

|  |  | Управління освіти, молоді та спорту Володимирецької районної державної адміністрації вул. Повстанців, 21, смт. Володимирець, Рівненська обл., 34300 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Державна казначейська служба України вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601 |
|  |  | - Антимонопольний комітет України - вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680 |

ВИСНОВОК

Уповноваженого органу за результатами здійснення

моніторингу державних закупівель

Міністерством       економічного        розвитку        і      торгівлі      України (далі – Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі – Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти додаткових робіт з будівництва котельні з твердопаливними котлами для Городецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с. Городець Володимирецького району Рівненської області (оголошення № 176528 в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” № 75/2 (818/2) від 24.09.2013)), яку управління освіти, молоді та спорту Володимирецької районної державної адміністрації (далі – Замовник) за процедурою “закупівля в одного учасника”   у   товариства з обмеженою відповідальністю “Теплопроектмонтаж”  (далі – ТОВ “Теплопроектмонтаж”).

І. Дата початку здійснення моніторингу: 30.09.2013.

ІІ. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 30.09.2013 № 3303-05/33977-08).

ІII. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника додаткових робіт з будівництва котельні з твердопаливними котлами для Городецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с.Городець Володимирецького району Рівненської області оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.09.2013 № 27.

У пункті  5  обґрунтування  застосування   процедури   в   одного учасника (далі – обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури є пункти 3 та 8 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам та необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.

У пункті 7 обґрунтування зазначено, що документами, які підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника є експертний звіт №18-00839-13 від 02.08.2013 року щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту на будівництво котельні з твердопаливними котлами для Городецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с. Городець Володимирецького району Рівненської області (коригування документації), лист генерального проектувальника ПТВП «Олімп» від 12.09.2013 № 73, протокол від 11.09.2013 № 7 оперативного засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимирецького району, договір від 19.10.2012 № 61 на закупівлю за державні кошти робіт «Будівництво     котельні   з   твердопаливними    котлами   для      Городецького  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с. Городець Володимирецького району Рівненської області», звіт про результати проведення процедури закупівлі від 30.10.2012 № 4.

При цьому, документи, посилання на які вказані Замовником у пункті 7 обґрунтування, де мають зазначатися експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника не містять підтвердження щодо нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів та необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором при виконанні додаткових робіт з будівництва котельні з твердопаливними котлами для Городецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с. Городець Володимирецького району Рівненської області.

Крім того, частиною другої статті 39 Закону передбачено, що процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником саме як виняток.

Винятковість процедури закупівлі в одного учасника на відміну від інших процедур закупівлі потребує максимального обґрунтування та об’єктивного документального підтвердження необхідності застосування цієї процедури як єдино можливої в конкретному випадку за умов, визначених частиною другою статті 39 Закону.

Водночас слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 20 Закону основною процедурою закупівлі є відкриті торги, проведення  яких має на меті раціональне та ефективне використання державних коштів, що забезпечується створенням конкурентного середовища серед учасників і визначенням найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів замовником з подальшим укладенням договору про закупівлю за результатами такої процедури, і сприяє максимальній економії та ефективності при здійсненні державних закупівель.

Таким чином, при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника Замовником не дотримано вимог абзацу четвертого частини четвертої статті 11, частини першої та пунктів 3 та 8 частини другої статті 39 Закону.

Однак, Замовником укладено договір від 08.10.2013 № 34/147 про виконання робіт «Будівництво котельні з твердопаливними котлами для Городецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с. Городець Володимирецького району Рівненської області».

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами опрацювання матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку виявлено, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником без наявності умов застосування цієї процедури закупівлі, передбаченої пунктами 3 та 8 частини другої статті 39 Закону.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов’язань за договором на закупівлю робіт «Будівництво котельні з твердопаливними котлами для Городецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с. Городець Володимирецького району Рівненської області», проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам здійснення державних закупівель, закріпленими в статті 3 Закону.

VІ. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами проведеного моніторингу Мінекономрозвитку вважає за необхідне відмінити вказану процедуру закупівлі та провести процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність  за  вибір   та   застосування   процедур закупівлі  несуть  виключно  службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв’язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

- Директор департаменту державних закупівель

- та державного замовлення Міністерства

- економічного розвитку і торгівлі України                                                  А. Є. Рубан

Бикоріз 596-67-31